kst-34210-A-2
's-Gravenhage 2015
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2014-2015

# 34 210 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
# Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
## A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
## B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.	Leeswijzer	0

2.	De producten

2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2	De productartikelen
2.3	Verdiepingsbijlage

### 1. Leeswijzer
### Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
–	Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
–	Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
–	Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
–	Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).
Begrotingsbedrag	Verschil
< € 4,5 miljoen	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 miljoen	> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen	> 10%
> € 50 miljoen	> € 5 miljoen

### Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1.	Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2.	Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3.	Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.
4.	Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5.	Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
### 2. De producten
#### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015		6.163,1	6.163,1
Stand vastgestelde begroting 2015		6.163,1	6.163,1

– Mutaties 1e suppletoire begroting
	Kader relevante mutaties
1.	Saldo 2014	18		24,2
	Verwerking saldo 2014 op de artikelen	alle	57,1	32,9
2.	Bijdragen derden	div	325,9	325,9
	Generale kasschuif: bijdragen derden	div	– 250,0	– 250,0
3.	Infraspeed	13	22,5	22,5
4.	Overboekingen naar BDU	13/14/19	– 86,3	– 86,3
5.	Topsector Logistiek	div	– 8,5	– 8,5
6.	Overig	div	– 8,3	– 8,3
Stand 1e suppletoire begroting 2015		6.215,5	6.215,5

#### Toelichting
#### 1. Voordelig saldo 2014
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
Het voordelig saldo wordt in 2015 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
#### 2. Bijdragen derden + generale kasschuif
Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).
Tevens betreft deze post de afrekening 4e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).
#### 3. Infraspeed
Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.
#### 4. Overboekingen naar BDU
Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.
#### 5. Topsector Logistiek
Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015–2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.
#### 6. Overig
In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.
#### 2.2 De productartikelen
Onder de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
#### Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
12 Hoofdwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.211.002	0	2.211.002	953.508	3.164.510	– 513.723	240.328	107.644	123.991
Uitgaven	2.293.979	0	2.293.979	– 129.479	2.164.500	65.900	– 74	– 8.230	4.923
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%
12.01 Verkeersmanagement	4.038	0	4.038	5.100	9.138	2.550
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	658.195	0	658.195	7.263	665.458	0	0	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	427.979	0	427.979	0	427.979
12.02.02 Servicepakket B&O	0	0	0	0	0
12.02.04 Vervanging	230.216	0	230.216	7.263	237.479
12.03 Aanleg	723.322	0	723.322	– 152.840	570.482	47.921	– 8.074	– 13.230	3.923
12.03.01 Realisatie	612.938	0	612.938	– 67.677	545.261	96.410	208.457	246.494	168.599
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	110.384	0	110.384	– 85.163	25.221	– 48.489	– 216.531	– 259.724	– 164.676
12.04 GIV/PPS	545.431	0	545.431	7.252	552.683
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	424.674	0	424.674	3.645	428.319	15.429	8.000	5.000	1.000
12.06.01 Apparaatskosten RWS	338.633	0	338.633	3.372	342.005	15.429	8.000	5.000	1.000
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	86.041	0	86.041	273	86.314
12.07 Investeringsruimte	– 61.681	0	– 61.681	101	– 61.580
12.09 Ontvangsten	533.670	0	533.670	130.229	663.899	10.314	6.200	7.704	6.200

#### 12.01 Verkeersmanagement
Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
#### 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 12.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (- € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (- € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (- € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.
#### Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.
#### Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.
#### Programma Beter Benutten
In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 25,3 miljoen verlaagd, te weten:
–	Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
–	Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen).
–	Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).
#### Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:
–	Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
–	Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
–	Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
–	RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).
#### Fasewisseling projecten
De projecten A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein, N18 Varsseveld – Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).
#### 12.04 GIV/PPS
De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig
#### 12.06 Netwerkgebonden kosten
De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgelden in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).
#### Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie
Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
#### Overprogrammering RWS
In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.
#### 12.09 Ontvangsten
Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).
#### Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
–	Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)
–	Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
–	Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen)
–	RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015).
#### Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.
#### Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
#### Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
13 Spoorwegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	1.733.921	0	1.733.921	424.300	2.158.221	99.369	105.308	49.803	– 188.255
Uitgaven	2.387.881	0	2.387.881	153.966	2.541.847	– 13.797	– 1.812	– 1.150	49.924
Waarvan juridisch verplicht	100%				96%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.240.257	0	1.240.257	23.543	1.263.800	– 8.776	300	300	300
13.03 Aanleg	952.335	0	952.335	57.549	1.009.884	– 7.925	– 5.016	– 4.354	46.720
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	662.580	0	662.580	78.046	740.626	8.118	4.815	2.118
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	65.436	0	65.436	28.440	93.876
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	210.246	0	210.246	– 54.113	156.133	– 16.043	– 9.831	– 6.472	46.720
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	14.073	0	14.073	5.176	19.249
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS	147.026	0	147.026	37.097	184.123	2.904	2.904	2.904	2.904
13.07 Rente en aflossing	48.397	0	48.397	1	48.398
13.08 Investeringsruimte	– 134	0	– 134	35.776	35.642
13.09 Ontvangsten	232.720	0	232.720	36.170	268.890	– 3.250	– 3.250	– 3.250	47.550

#### 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel Є 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).
#### Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.
#### Brede doeluitkering
€ 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht.
#### ERTMS
De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
#### Bijdragen derden
Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:
–	Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
–	Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs).
–	De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.
#### 13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS
Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infraspeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).
#### Infraspeed
Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.
#### Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 13.08 Investeringsruimte
Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).
#### Betalingen NS en Prorail
Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.
#### Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.
#### Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.
#### 13.09 Ontvangsten
#### Bijdragen derden
Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;
–	Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg.
–	Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen),
–	Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014, opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013,
–	Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen.
Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
#### Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
#### Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	67.024	0	67.024	372.027	439.051	– 85.235	6.031	10.163	9.363
Uitgaven	181.447	0	181.447	867	182.314	– 1.116	– 422	– 264	– 198
Waarvan juridisch verplicht	100%				80%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	118.082	0	118.082	– 14.001	104.081	– 1.116	– 422	– 264	– 198
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	0	0	0	173	173	– 1.279	– 585	– 427	– 361
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	115.079	0	115.079	– 14.175	100.904	163	163	163	163
14.01.04 Investeringsruimte	3.003	0	3.003	1	3.004
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid	63.365	0	63.365	14.868	78.233	0	0	0	0
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	47.158	0	47.158	14.502	61.660
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	0	0	0	0
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.207	0	16.207	366	16.573
14.09 Ontvangsten	0	0	0	– 610	– 610

#### 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
In 2015 wordt vanuit de investeringruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.
#### 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 14.09 Ontvangsten
De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.
#### Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	825.542	0	825.542	681.298	1.506.840	51.149	35.680	79.983	15.114
Uitgaven	883.428	0	883.428	13.214	896.642	28.163	771	75.909	75.966
Waarvan juridisch verplicht	98%				97%
15.01 Verkeersmanagement	7.516	0	7.516	0	7.516
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	394.852	0	394.852	20.539	415.391	1.140	1.140	1.140	1.140
15.02.01 Beheer en onderhoud	175.541	0	175.541	13.577	189.118	1.140	1.140	1.140	1.140
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	0	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	219.311	0	219.311	6.962	226.273
15.03 Aanleg	251.126	0	251.126	– 7.725	243.401	21.023	– 3.869	72.769	74.326
15.03.01 Realisatie	201.604	0	201.604	16.094	217.698
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	49.522	0	49.522	– 23.819	25.703	21.023	– 3.869	72.769	74.326
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	246.589	0	246.589	400	246.989	6.000	3.500	2.000	500
15.06.01 Apparaatskosten RWS	222.769	0	222.769	400	223.169	6.000	3.500	2.000	500
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	23.820	0	23.820	0	23.820
15.07 Investeringsruimte	– 16.655	0	– 16.655	0	– 16.655
15.09 Ontvangsten	26.980	0	26.980	187.056	214.036

#### 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het Ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 15.03 Aanleg
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (- € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).
#### Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd
#### Programma Beter Benutten
Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
#### Bijdragen derden
De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
#### 15.06 Netwerkgebonden kosten
In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.
#### 15.09 Ontvangsten
Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
#### Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
#### Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	96.890	0	96.890	83.044	179.934	– 1.976	68.736	– 2.412	– 2.412
Uitgaven	143.740	0	143.740	42.919	186.659	29.246	– 2.964	– 2.412	– 2.412
Waarvan juridisch verplicht	100%				36%
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	0	0	0
17.02 Betuweroute	5.055	0	5.055	3.910	8.965
17.03 Hoge snelheidslijn	614	0	614	9.819	10.433	25	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	614	0	614	9.819	10.433	25
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	3.482	0	3.482	1.145	4.627
17.07 ERTMS Landelijke invoer	40.000	0	40.000	20.628	60.628	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer	40.000	0	40.000	20.628	60.628	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412
17.08 Zuidasdok	94.589	0	94.589	7.417	102.006	31.633	– 552
17.09 Ontvangsten	40.347	0	40.347	5.932	46.279	31.658	– 552

#### 17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn
De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkopen en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.
#### 17.07 ERTMS landelijke invoer
Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement.
Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 17.08 ZuidasDok
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 (€ 0,8 miljoen),
#### Bijdragen derden
Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.
#### Saldo 2014 en conversie naar artikel 17
In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
#### 17.09 Ontvangsten
Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).
#### Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
#### Artikel 18 Overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	271.880	0		– 42.933	228.947	– 13.897	– 14.584	– 6.023	– 8.769
Uitgaven	272.602	0		– 29.072	243.530	100	100	100	100
Waarvan juridisch verplicht	100%				91%
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0		0	0
18.02 Beter Benutten	49.872	0		– 42.450	7.422
18.03 Intermodaal vervoer	852	0		6.047	6.899
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0		1.909	1.909
18.05 Railinfrabeheer	0	0		1	1
18.06 Externe veiligheid	1.995	0		3.249	5.244
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	42	0		306	348	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	42	0		168	210
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0		138	138
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	219.841	0		1.866	221.707	100	100	100	100
18.08.01 Apparaatskosten RWS	200.208	0		1.866	202.074	100	100	100	100
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	19.633	0		0	19.633
18.11 Investeringsruimte	0	0		0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0		0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0		0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0		0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0		0	0
18.12.02 Vervanging	0	0		0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0		0	0
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0		0	0
18.09 Ontvangsten	0	0		0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0		0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0		0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0		24.165	24.165

#### 18.02 Beter Benutten
Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).
#### 18.03 Intermodaal vervoer
#### 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
#### 18.06 Externe veiligheid
#### 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.
#### 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Dit betreft met name een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).
#### 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2014 bijna € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
#### Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van – € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van – € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op IenM.
#### Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ontvangsten	5.329.360	0		– 330.527	4.998.833	69.774	– 6.799	59.499	74.553
19.09 Ten laste van begroting IenM	5.329.360	0		– 330.527	4.998.833	69.774	– 6.799	59.499	74.553

#### 19.09 Ten laste begroting IenM
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
#### 2.3 Bijlagen
#### A. Verdiepingsbijlage
In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).
#### Artikel 12 Hoofdwegennet
	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			4.038	3.617	3.617	3.617	3.618	3.617	3.614	3.611	3.610	3.609	3.607	3.607	3.607	3.615
Programma VMI	INTERN (BINNEN ART.)	7.650	5.100	2.550
Mutaties voorjaarsnota 2015			5.100	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.			9.138	6.167	3.617	3.617	3.618	3.617	3.614	3.611	3.610	3.609	3.607	3.607	3.607	3.615

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.			658.195	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	682.668	430.267
Saldo 2014	SALDO2014	7.263	7.263
Mutaties voorjaarsnota 2015			7.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.			665.458	605.451	543.436	528.116	501.659	483.547	454.157	454.074	454.031	454.152	454.451	427.976	682.668	430.267

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			723.322	440.657	935.060	862.100	1.548.085	2.163.221	1.082.928	1.512.989	1.362.607	1.290.724	1.095.693	931.751	395.032	350.524
A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp	DESALDERING	3.696	1.000	1.000				1.696
A27/A1: Diverse regiobijdrage	DESALDERING	2.104	600			1.504
A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen	DESALDERING	55.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	6.000
Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik	DESALDERING	1.275	1.000	275
N31: Bijdrage provincie Friesland	DESALDERING	1.217	1.217
N35: Bijdrage provincie Overijssel	DESALDERING	10.000	10.000
N50: REP en regionale bijdrage	DESALDERING	15.346	12.507	2.839
Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio	DESALDERING	71.500	71.500
Programma VMI	INTERN (BINNEN ART.)	– 7.650	– 5.100	– 2.550
WenR: Programma VMI	INTERN (BINNEN ART.)	– 4.001	– 2.572	– 1.429
Beter Benutten Vaarwegen	INTERN (OVER ART.)	– 7.900	– 7.900
Conversie ZuidasDok	INTERN (OVER ART.)	8.284	8.284
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	– 68.399												42.732	25.667
Topsector Logistiek jaarplan 2015	KASSCHUIF	0		– 6.148	– 2.496	– 1.667	– 1.277	– 1.237								12.825
WenR: Overprogrammering RWS	KASSCHUIF	0	– 800	– 14.000	– 8.000	– 5.000	– 1.000		800	14.000	8.000	5.000	1.000
BDU Beter Benutten	OVERBOEKING IF vs HXII	– 13.515	– 13.515
Beter Benutten BZK/Provinciefonds	OVERBOEKING IF vs HXII	– 1.445	– 1.445
Beter Benutten-ITS	OVERBOEKING IF vs HXII	– 5.182	– 2.300	– 1.500		– 1.382
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)	OVERBOEKING IF vs HXII	0	– 72.000	72.000
Luchtkwaliteit	OVERBOEKING IF vs HXII	– 23.000	– 5.150	– 3.687	– 2.308	– 11.855
Topsector Logistiek jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HXII	– 1.330		– 1.040	– 220	– 30		– 40
Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)	OVERBOEKING IF vs HXII	– 14.770	– 8.481	– 4.039	– 1.250	– 1.000
Saldo 2014	SALDO2014	– 77.486	– 77.486
Mutaties voorjaarsnota 2015			– 152.840	47.921	– 8.074	– 13.230	3.923	6.619	7.000	20.100	14.000	5.000	1.000	0	42.732	38.492
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg			570.482	488.578	926.986	848.870	1.552.008	2.169.840	1.089.928	1.533.089	1.376.607	1.295.724	1.096.693	931.751	437.764	389.016

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			545.431	527.315	585.329	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595
Saldo 2014	SALDO2014	7.252	7.252
Mutaties voorjaarsnota 2015			7.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS			552.683	527.315	585.329	395.843	333.259	280.398	276.481	246.065	239.753	220.928	245.892	327.917	176.833	253.595

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			424.674	419.242	414.248	411.795	411.554	411.479	411.342	411.863	412.072	412.768	413.173	413.163	413.199	411.927
WenR: Programma VMI	INTERN (BINNEN ART.)	4.001	2.572	1.429
WenR: Overprogrammering RWS	KASSCHUIF	0	800	14.000	8.000	5.000	1.000		– 800	– 14.000	– 8.000	– 5.000	– 1.000
Van EZ: Deltares	OVERBOEKING IF vs HXII	273	273
Mutaties voorjaarsnota 2015			3.645	15.429	8.000	5.000	1.000	0	– 800	– 14.000	– 8.000	– 5.000	– 1.000	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN			428.319	434.671	422.248	416.795	412.554	411.479	410.542	397.863	404.072	407.768	412.173	413.163	413.199	411.927

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte			– 61.681	– 60.648	– 60.163	– 49.215	– 52.233	– 50.308	87.898	5.000	– 50.703	5	– 6.967	– 19.330	353.524	672.328
Afronding voordelig saldo	INTERN (OVER ART.)	3	3
Afronding Westerscheldetunnel	INTERN (OVER ART.)	– 80	– 80
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	68.399												– 42.732	– 25.667
Topsector Logistiek jaarplan 2015	KASSCHUIF	0		6.148	2.496	1.667	1.277	1.237								– 12.825
Topsector Logistiek jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HXII	– 12.825		– 6.148	– 2.496	– 1.667	– 1.277	– 1.237
Saldo 2014	SALDO2014	– 68.221	– 68.221
Mutaties voorjaarsnota 2015			101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 42.732	– 38.492
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte			– 61.580	– 60.648	– 60.163	– 49.215	– 52.233	– 50.308	87.898	5.000	– 50.703	5	– 6.967	– 19.330	310.792	633.836
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN			2.293.979	1.935.634	2.421.527	2.152.256	2.745.942	3.291.954	2.316.420	2.633.602	2.421.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN			2.164.500	2.001.534	2.421.453	2.144.026	2.750.865	3.298.573	2.322.620	2.639.702	2.427.370	2.382.186	2.205.849	2.085.084	2.024.863	2.122.256
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN			533.670	87.200	66.346	28.414	38.276	226.716	719	64.019	719	719	719	719	0	0
A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp	DESALDERING	3.696	1.000	1.000				1.696
A27/A1: Diverse regiobijdrage	DESALDERING	2.104	600			1.504
A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen	DESALDERING	55.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	6.000
Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik	DESALDERING	1.275	1.000	275
N31: Bijdrage provincie Friesland	DESALDERING	1.217	1.217
N35: Bijdrage provincie Overijssel	DESALDERING	10.000	10.000
N50: REP en regionale bijdrage	DESALDERING	15.346	12.507	2.839
Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio	DESALDERING	71.500	71.500
Saldo 2014	SALDO2014	26.205	26.205
Mutaties voorjaarsnota 2015			130.229	10.314	6.200	7.704	6.200	7.896	6.200	6.100	6.000	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN			663.899	97.514	72.546	36.118	44.476	234.612	6.919	70.119	6.719	719	719	719	0	0

#### Artikel 13 Spoorwegen
Artikel 13 Spoorwegen	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.			1.240.257	1.319.800	1.167.051	1.110.815	1.185.320	1.162.653	1.169.571	1.174.223	1.177.245	1.197.156	1.196.858	1.197.926	1.165.259	1.147.811
ProRail: Terugbetaling subsidie	DESALDERING	0	0
Actieplan Groei op het Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	– 106	– 106
BDU P+R voorzieningen	OVERBOEKING IF vs HXII	– 6.903	– 6.903
Prorail basisnetregeling	OVERBOEKING IF vs HXII	4.500	400	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
SBNS	OVERBOEKING IF vs HXII	– 9.076		– 9.076
Saldo 2014	SALDO2014	30.152	30.152
Mutaties voorjaarsnota 2015			23.543	– 8.776	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.			1.263.800	1.311.024	1.167.351	1.111.115	1.185.620	1.163.053	1.169.871	1.174.523	1.177.545	1.197.456	1.197.258	1.198.226	1.165.559	1.148.111

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			952.335	972.202	910.500	940.776	569.774	439.964	81.391	– 33.954	211.020	293.257	316.907	382.762	418.967	209.947
Breda-Antwerpen: vergoeding	DESALDERING	– 27.500	– 5.000	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
PHS: Bijdrage Noord-Brabant	DESALDERING	110.300	5.515				44.120				44.120			16.545
PHS: Bijdrage Vught	DESALDERING	16.700	835				6.680				6.680			2.505
ProRail: Afrekening 4e kwartaal	DESALDERING	4.243	4.243
Roosendaal-Antwerpen: vergoeding	DESALDERING	– 7.500	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750
Rotterdam-Genua: EU subsidie	DESALDERING	697	697
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	– 22.936													22.936
Topsector Logistiek jaarplan 2015	KASSCHUIF	0		– 4.675	– 1.766	– 1.104	– 830	– 830								9.205
BDU Beter Benutten Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	– 4.835	– 4.835
BDU Grensoverschrijdend Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	– 1.000	– 1.000
BDU Lenteakkoord	OVERBOEKING IF vs HXII	– 7.500	– 7.500
BDU Utrecht	OVERBOEKING IF vs HXII	– 2.900	– 2.900
BDU Utrecht (Vleugel)	OVERBOEKING IF vs HXII	– 2.735	– 2.735
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht	OVERBOEKING IF vs HXII	– 10.637	– 10.637
Saldo 2014	SALDO2014	104.552	104.552
Mutaties voorjaarsnota 2015			57.549	– 7.925	– 5.016	– 4.354	46.720	– 4.080	– 3.250	– 3.250	47.550	– 3.250	0	19.050	0	32.141
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg			1.009.884	964.277	905.484	936.422	616.494	435.884	78.141	– 37.204	258.570	290.007	316.907	401.812	418.967	242.088

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			147.026	146.980	146.983	153.491	156.679	163.889	164.821	166.200	167.591	169.444	170.408	170.479	169.667	159.427
Belasting Infraspeed	OVERBOEKING IF vs HXII	60.258	22.506	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Saldo 2014	SALDO2014	14.591	14.591
Mutaties voorjaarsnota 2015			37.097	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS			184.123	149.884	149.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			48.397	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Saldo 2014	SALDO2014	1	1
Mutaties voorjaarsnota 2015			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.			48.398	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			– 134	8.912	– 2.526	– 14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	474.720
Boete NS 2013/2014	DESALDERING	5.500	5.500
Boete ProRail 2014	DESALDERING	75	75
ProRail: Terugbetaling subsidie	DESALDERING	22.431	22.431
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	20.524													– 20.524
Topsector Logistiek jaarplan 2015	KASSCHUIF	0		4.675	1.766	1.104	830	830								– 9.205
Topsector Logistiek jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HXII	– 9.205		– 4.675	– 1.766	– 1.104	– 830	– 830
Saldo 2014	SALDO2014	– 12.754	– 12.754
Mutaties voorjaarsnota 2015			35.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 29.729
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte			35.642	8.912	– 2.526	– 14.626	5.331	7.035	37.257	36.337	41.025	107.476	86.539	85.679	135.686	444.991
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen			2.387.881	2.464.491	2.238.605	2.207.053	1.933.701	1.790.138	1.469.637	1.359.403	1.613.478	1.783.930	1.787.309	1.853.443	1.906.176	2.008.502
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen			2.541.847	2.450.694	2.236.793	2.205.903	1.983.625	1.789.362	1.469.591	1.359.357	1.664.232	1.783.884	1.790.613	1.875.697	1.909.380	2.014.118
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			232.720	177.161	193.583	192.830	204.490	202.884	207.681	210.507	213.240	215.862	177.953	177.953	177.953	177.953
Boete NS 2013/2014	DESALDERING	5.500	5.500
Boete ProRail 2014	DESALDERING	75	75
Breda-Antwerpen: vergoeding	DESALDERING	– 27.500	– 5.000	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
PHS: Bijdrage Noord-Brabant	DESALDERING	110.300	5.515				44.120				44.120			16.545
PHS: Bijdrage Vught	DESALDERING	16.700	835				6.680				6.680			2.505
ProRail: Afrekening 4e kwartaal	DESALDERING	4.243	4.243
ProRail: Terugbetaling subsidie	DESALDERING	22.431	22.431
Roosendaal-Antwerpen: vergoeding	DESALDERING	– 7.500	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750	– 750
Rotterdam-Genua: EU subsidie	DESALDERING	697	697
Saldo 2014	SALDO2014	2.624	2.624
Mutaties voorjaarsnota 2015			36.170	– 3.250	– 3.250	– 3.250	47.550	– 3.250	– 3.250	– 3.250	47.550	– 3.250	0	19.050	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.			268.890	173.911	190.333	189.580	252.040	199.634	204.431	207.257	260.790	212.612	177.953	197.003	177.953	177.953

#### Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.			118.082	107.330	198.914	211.842	113.400	168.629	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	2.412													– 2.412
BDU Zwolle-Enschede	OVERBOEKING IF vs HXII	– 6.361	– 6.361
Topsector Logistiek jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HXII	– 2.198		– 1.116	– 422	– 264	– 198	– 198
Saldo 2014	SALDO2014	– 10.052	– 10.052
Mutaties voorjaarsnota 2015			– 14.001	– 1.116	– 422	– 264	– 198	– 198	0	0	0	0	0	0	0	– 2.412
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.			104.081	106.214	198.492	211.578	113.202	168.431	73.269	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.			0	0	0	0	0	9.076	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			63.365	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	14.868	14.868
Mutaties voorjaarsnota 2015			14.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL			78.233	166.605	149.462	129.852	135.018	40.807	9.249	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.			181.447	273.935	348.376	341.694	248.418	218.512	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	132.200
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra.			182.314	272.819	347.954	341.430	248.220	218.314	82.518	135.853	120.885	10.228	43.935	74.529	99.201	129.788
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	– 610	– 610
Mutaties voorjaarsnota 2015			– 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra			– 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380

Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.			7.516	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.			394.852	347.047	254.581	233.719	199.971	214.772	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499
Saldo 2014	SALDO2014	8.259	8.259
SAR: Defensie	OVERBOEKING IF vs HXII	17.410	12.280	1.140	1.140	1.140	1.140	570

Mutaties voorjaarsnota 2015			20.539	1.140	1.140	1.140	1.140	570	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.			415.391	348.187	255.721	234.859	201.111	215.342	233.454	233.156	217.459	254.775	225.369	225.354	220.221	250.499

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			251.126	156.212	197.165	163.631	193.027	55.501	309.918	209.457	235.378	99.489	306.882	399.141	391.494	0
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE	DESALDERING	200	200
Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen	DESALDERING	120.000	120.000
Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland	DESALDERING	56.700	56.700
Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg	DESALDERING	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch	DESALDERING	2.192	2.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beter Benutten Vaarwegen	INTERN (OVER ART.)	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	– 19.113													19.113
Topsector Logistiek jaarplan 2015	KASSCHUIF	0		– 977	– 369	– 231	– 174	– 174								1.925
WenR: Overprogrammering RWS	KASSCHUIF	0	– 400	– 6.000	– 3.500	– 2.000	– 500	0	400	6.000	3.500	2.000	500	0	0	0
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)	OVERBOEKING IF vs HXII	0	– 178.000	28.000		75.000	75.000
Saldo 2014	SALDO2014	996	996	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			– 7.725	21.023	– 3.869	72.769	74.326	– 174	400	6.000	3.500	2.000	500	0	0	21.038
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg			243.401	177.235	193.296	236.400	267.353	55.327	310.318	215.457	238.878	101.489	307.382	399.141	391.494	21.038

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			246.589	244.533	242.728	241.145	240.999	241.087	243.061	243.298	243.400	243.925	244.179	244.172	244.192	243.390
WenR: Overprogrammering RWS	KASSCHUIF	0	400	6.000	3.500	2.000	500	0	– 400	– 6.000	– 3.500	– 2.000	– 500	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			400	6.000	3.500	2.000	500	0	– 400	– 6.000	– 3.500	– 2.000	– 500	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN			246.989	250.533	246.228	243.145	241.499	241.087	242.661	237.298	239.900	241.925	243.679	244.172	244.192	243.390

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN			– 16.655	– 14.336	– 10.008	– 8.285	– 11.442	– 7.799	– 15.555	– 7.816	– 7.799	60.494	31.196	8.179	63.078	84.296
Oplossen toename minregel 2015	KASSCHUIF	0	19.113													– 19.113
Topsector Logistiek jaarplan 2015	KASSCHUIF	0		977	369	231	174	174								– 1.925
Topsector Logistiek jaarplan 2016	OVERBOEKING IF vs HXII	– 1.925		– 977	– 369	– 231	– 174	– 174
Saldo 2014	SALDO2014	– 19.113	– 19.113
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 21.038
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN			– 16.655	– 14.336	– 10.008	– 8.285	– 11.442	– 7.799	– 15.555	– 7.816	– 7.799	60.494	31.196	8.179	63.078	63.258
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN			883.428	741.836	692.846	638.590	630.935	511.941	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.565
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN			896.642	769.999	693.617	714.499	706.901	512.337	779.258	686.475	696.818	667.063	816.006	885.226	927.365	586.565
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN			26.980	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE	DESALDERING	200	200
Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen	DESALDERING	120.000	120.000
Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland	DESALDERING	56.700	56.700
Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg	DESALDERING	1.800	1.800
Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch	DESALDERING	2.192	2.192
Saldo 2014	SALDO2014	6.164	6.164
Mutaties voorjaarsnota 2015			187.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN			214.036	15.415	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding Westerscheldetunnel	INTERN (OVER ART.)	80	80
Saldo 2014	SALDO2014	– 80	– 80
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			5.055	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	3.910	3.910
Mutaties voorjaarsnota 2015			3.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute			8.965	5.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			614	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSL: Grondverkopen en afkoopsommen	DESALDERING	832	807	25
Saldo 2014	SALDO2014	9.012	9.012
Mutaties voorjaarsnota 2015			9.819	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL			10.433	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR			3.482	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821
Saldo 2014	SALDO2014	1.145	1.145
Mutaties voorjaarsnota 2015			1.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR			4.627	3.513	3.529	3.533	476	485	2.831	2.831	2.831	2.836	2.836	2.836	2.836	73.821

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			40.000	30.000	221.162	242.153	230.473	274.148	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000
WenR: ERTMS apparaat	OVERBOEKING IF vs HXII	– 13.594	– 1.534	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412
Saldo 2014	SALDO2014	22.162	22.162
Mutaties voorjaarsnota 2015			20.628	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer			60.628	27.588	218.750	239.741	228.061	271.736	323.000	307.000	247.000	185.000	150.000	125.000	100.000	70.000

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok			94.589	125.645	116.856	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	119.310	87.634	53.312	34.358	20.332	28.652
Zuidas: Bijdragen derden	DESALDERING	106.888	6.582	31.633	– 552						2.548	7.277		59.400
Conversie ZuidasDok	INTERN (OVER ART.)	– 8.284	– 8.284
Saldo 2014	SALDO2014	9.119	9.119
Mutaties voorjaarsnota 2015			7.417	31.633	– 552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok			102.006	157.278	116.304	105.251	96.426	155.694	179.710	181.324	121.858	94.911	53.312	93.758	20.332	28.652
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV			143.740	164.978	341.547	350.937	327.375	430.327	505.541	491.155	369.141	275.470	206.148	162.194	123.168	172.473
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV			186.659	194.224	338.583	348.525	324.963	427.915	505.541	491.155	371.689	282.747	206.148	221.594	123.168	172.473
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			40.347	24.877	35.279	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	25.875	12.401	8.641	6.230	0	0
HSL: Grondverkopen en afkoopsommen	DESALDERING	832	807	25
Zuidas: Bijdragen derden	DESALDERING		6.582	31.633	– 552						2.548	7.277		59.400
Saldo 2014	SALDO2014		– 1.457
Mutaties voorjaarsnota 2015			5.932	31.658	– 552	0	0	0	0	0	2.548	7.277	0	59.400	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV			46.279	56.535	34.727	32.363	55.924	59.919	75.886	44.700	28.423	19.678	8.641	65.630	0	0

#### Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten			49.872	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BDU Beter Benutten	OVERBOEKING IF vs HXII	– 40.537	– 40.537
Beter Benutten BZK/Provinciefonds	OVERBOEKING IF vs HXII	– 1.913	– 1.913

Mutaties voorjaarsnota 2015			– 42.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten			7.422	124.723	124.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	6.047	6.047
Mutaties voorjaarsnota 2015			6.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.			6.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	1.909	1.909
Mutaties voorjaarsnota 2015			1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak			1.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	1	1
Mutaties voorjaarsnota 2015			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			1.995	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	3.249	3.249
Mutaties voorjaarsnota 2015			3.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid			5.244	2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			42	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2014	SALDO2014	306	306
Mutaties voorjaarsnota 2015			306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.			348	42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten			219.841	203.381	180.482	156.248	153.727	153.722	154.174	154.964	155.077	147.911	148.604	148.579	148.758	146.320
Van EZ: Wind op Zee	OVERBOEKING IF vs HXII	1.191	1.191
WenR: 1 fte van ILT naar RWS	OVERBOEKING IF vs HXII	1.400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
WenR: Vergoeding RWS	OVERBOEKING IF vs HXII	575	575
Mutaties voorjaarsnota 2015			1.866	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten			221.707	203.481	180.582	156.348	153.827	153.822	154.274	155.064	155.177	148.011	148.704	148.679	148.858	146.420

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	– 1	0	0	– 1	– 1	0	0	– 1

Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte			0	0	0	0	0	0	– 1	0	0	– 1	– 1	0	0	– 1

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V			0	0	0	0	0	0	266.061	406.554	406.554	406.439	406.439	406.439	386.096	439.259

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval			0	0	0	0	0	0	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval			0	0	0	0	0	0	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000	– 64.000

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.			272.602	330.151	307.243	157.290	172.969	172.862	374.576	515.860	536.104	528.822	529.515	529.491	509.327	560.051
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.			243.530	330.251	307.343	157.390	173.069	172.962	374.676	515.960	536.204	528.922	529.615	529.591	509.427	560.151

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Mutaties voorjaarsnota 2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding voordelig saldo	INTERN (OVER ART.)	3	3
Saldo 2014	SALDO2014	24.162	24.162
Mutaties voorjaarsnota 2015			24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo			24.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.			0	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.			24.165	0	0	0	18.341	18.341	18.342	18.342	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473

#### Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Categorie	Totaal mutatie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09			5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Actieplan Groei op het Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	– 106	– 106
BDU Beter Benutten	OVERBOEKING IF vs HXII	– 54.052	– 54.052
BDU Beter Benutten Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	– 4.835	– 4.835
BDU Grensoverschrijdend Spoor	OVERBOEKING IF vs HXII	– 1.000	– 1.000
BDU Lenteakkoord	OVERBOEKING IF vs HXII	– 7.500	– 7.500
BDU P+R voorzieningen	OVERBOEKING IF vs HXII	– 6.903	– 6.903
BDU Utrecht	OVERBOEKING IF vs HXII	– 2.900	– 2.900
BDU Vleugel	OVERBOEKING IF vs HXII	– 2.735	– 2.735
BDU Zwolle-Enschede	OVERBOEKING IF vs HXII	– 6.361	– 6.361
Belasting Infraspeed	OVERBOEKING IF vs HXII	60.258	22.506	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Beter Benutten BZK/Provinciefonds	OVERBOEKING IF vs HXII	– 3.358	– 3.358
Beter Benutten-ITS	OVERBOEKING IF vs HXII	– 5.182	– 2.300	– 1.500		– 1.382
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht	OVERBOEKING IF vs HXII	– 10.637	– 10.637
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten)	OVERBOEKING IF vs HXII	0	– 250.000	100.000		75.000	75.000
Luchtkwaliteit	OVERBOEKING IF vs HXII	– 23.000	– 5.150	– 3.687	– 2.308	– 11.855
Prorail basisnetregeling	OVERBOEKING IF vs HXII	4.500	400	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	300	300	300
SAR: Defensie	OVERBOEKING IF vs HXII	17.410	12.280	1.140	1.140	1.140	1.140	570	0	0	0	0	0	0	0	0
SBNS	OVERBOEKING IF vs HXII	– 9.076		– 9.076
Topsector Logistiek jaarplan 2015	OVERBOEKING IF vs HXII	– 27.483		– 13.956	– 5.273	– 3.296	– 2.479	– 2.479
Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.)	OVERBOEKING IF vs HXII	– 14.770	– 8.481	– 4.039	– 1.250	– 1.000
Van EZ: Deltares	OVERBOEKING IF vs HXII	273	273
Van EZ: Wind op Zee	OVERBOEKING IF vs HXII	1.191	1.191
WenR: 1 fte van ILT naar RWS	OVERBOEKING IF vs HXII	1.400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
WenR: ERTMS apparaat	OVERBOEKING IF vs HXII	– 13.594	– 1.534	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412	– 2.412
WenR: Vergoeding RWS	OVERBOEKING IF vs HXII	575	575
Mutaties voorjaarsnota 2015			– 330.527	69.774	– 6.799	59.499	74.553	– 917	3.304	3.304	3.304	3.304	3.404	3.304	3.304	3.304
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09			4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015			5.329.360	5.606.372	6.040.426	5.594.213	5.742.309	5.907.874	5.225.322	5.484.780	5.479.489	5.380.244	5.362.976	5.366.592	5.373.674	5.365.621
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015			4.998.833	5.676.146	6.033.627	5.653.712	5.816.862	5.906.957	5.228.626	5.488.084	5.482.793	5.383.548	5.366.380	5.369.896	5.376.978	5.368.925

#### B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
#### Artikel 12 Hoofdwegennet
#### Realisatieprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
Hoofdwegennet (12.03.01)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement	0	0	129	129	–	–
Kleine projecten / Afronding projecten	34	28	134	134	nvt	nvt
Programma 130 km	23	10	57	57
Programma aansluitingen	22	17	99	99	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	1	1	37	37	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	34	20	1.620	1.620	2016	2016
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A10 Amsterdam praktijkproef FES	12	12	50	50	2015–2018	2015–2018
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	102	72	1.662	1.658	2024	2024
A9 Badhoevedorp	48	48	339	339	2019	2019
A2 Holendrecht – Oudenrijn	3	3	1.219	1.219	2012	2012
A28 Utrecht – Amersfoort	11	6	223	224	2013	2013
A28 Knooppunt Hoevelaken	13	12	731	731	2022–2024	2022–2024
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	17	16	24	24	2016	2016
N50 Ens – Emmeloord	13		16	16	2016–2018	2016–2018
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	13		21	25	2015–2017	2015–2017	1
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen – Leiden	11	19	588	588	2015	2015
A4-A44 Rijnlandroute			549	550	regio	regio
A4 Delft – Schiedam	120	116	657	657	2015	2015
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	0	10	10	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	29	28	118	118	2015	2015
Projecten Brabant
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	2	11	275	275	2014	2014	2
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	1	1	7	7	2014	2014
A67 Aanpak toerit Someren	3	4	6	6	2015	2015
Projecten Limburg
A2 Passage Maastricht	14	19	678	678	2016	2016
A76 Aansluitng Nuth	48	48	64	64	2018	2017	3
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg	10	10	270	270	2017	2016	4
N35 Combiplan Nijverdal	21	19	321	321	2015	2015
A12 Ede – Grijsoord	62	64	120	120	2016	2017	5
N18 Varsseveld – Enschede	17		336	336	2019–2021	2019–2021	6
N35 Wijthmen – Nijverdal	15		15				7
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	10	24	195	194	2014	2014
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	23		663	608	2019–2021	2019–2021	8
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	107	107
Meer veilig 3	5	10	35	40			9
Verzorgingsplaatsen	5	5	25	25
Afrondingen	2
Totaal uitvoeringsprogramma	765	645	11.400	11.336
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	130	117
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	895	762	11.400	11.336
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	545	613	11.400	11.336
Overprogrammering (-)	– 350	– 150

1.	Het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken, teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.
2.	Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.
3.	Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.
4.	De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.
5.	Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.
6.	Het project N18 Varsseveld – Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
7.	N35 Wijthmen – Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.
8.	Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.
9.	Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
#### Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 278	– 379
Projecten Nationaal
Beter Benutten	256	295	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	259	258	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	212	235	nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	217	234	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024–2026	Deel 4: 2024–2026
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)	992	992	Deel 5: 2020–2022	Deel 5: 2020–2022
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	296	296	2028	2028
A12/A27 Ring Utrecht	1.134	1.134	2024–2026	2024–2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	165	165	2026–2028	2026–2028
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	266	264	2018–2020	2018–2020
A27 Houten – Hooipolder	787	787	2023–2025	2023–2025
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	nvt	nvt
Projecten Zuidvleugel
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	975	975	2021–2023	2021–2023
A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)	854	854	2022–2024	2022–2024
A4 Vlietland – N14	12	12	2020–2022	2020–2022
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	36	36	2016–2018	2016–2018
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	553	553	2019–2021	2019–2021
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2016–2018	2016–2018
A1 Apeldoorn – Azelo	420	420	fase 1: 2019–2021	fase 1: 2019–2021
			fase 2: 2026–2028	fase 2: 2026–2028
Projecten Limburg
A2 't Vonderen – Kerensheide	256	256	2025–2027	2025–2027
Gebonden
Projecten Nationaal
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15	47	47	nvt	nvt
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	61	61	nvt	nvt
Reserveringen voor LCC	148	148	nvt	nvt
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord	300	300
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	446	446
Projecten Brabant
A58 Eindhoven – Tilburg	317	317
A58 Sint Annabosch – Galder	116	116
N65 Vught – Haaren	46	46
Projecten Oost-Nederland
N35 Nijverdal – Wierden	122	50			3
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport	51	51
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo	19	19
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	28	28
Bestemd	388	391
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Studiebudget Verkenningen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
Projecten Zuidvleugel
Blankenburgverbinding (NWO)
A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	9.706	9.612
Begroting (IF 12.03.02)	9.706	9.612

1.	Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
–	Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).
–	Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)
–	Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).
2.	Op dit project stond in de periode 2015–2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.
3.	Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.
#### Geïntegreerde contractvormen
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
Geintegreerde contractvormen (12.04)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Aflossing tunnels	66	59	1.234	1.234	–	–
A10 Tweede Coentunnel	60	74	2.216	2.216	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere	25	17	2.017	2.017	2019	2019
A12 Lunetten – Veenendaal	22	24	639	639	2012	2012
Projecten Zuidvleugel
A15 Maasvlakte – Vaanplein	333	352	2.053	2.053	2015	2015
Projecten Brabant
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	0		288	288	2005	2005
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen – Zuidbroek	41	13	340	340	2014	2014
Afrondingen
Totaal	553	545	8.953	8.953

#### Artikel 13 Spoorwegen
#### Realisatieprogramma Personenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	4	0	9	19	2012 t/m 2015	2012/2013/2014	1
Geluidsanering Spoorwegen	6	6	626	626	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	10	9	29	29	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	75	69	285	285	2016	2015
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	1	2	78	78	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	30	22	395	395	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	221	221	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	16	8	46	43	divers	divers
Ontsnippering	5	4	81	81	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	107	82	540	540	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	48	39	306	308	divers	divers
Reistijdverbetering	1	1	15	15	2014	2014
Toegankelijkheid stations	51	47	503	503	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	5	0	18	14	divers	divers	2
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	183	183	775	776	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	6	5	26	26	2014/2016	2014/2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	10	9	35	35	2016/2019	2013/2018
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	10	8	187	188	divers	divers
Projecten Utrecht
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	44	36	953	953	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	34	34	346	346	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	5	6	32	32	2013/2015	2013/2015
Projecten Zuidvleugel
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2018	2018
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	25	14	553	553	2015/2017	2015/2017
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	3	12	75	75	2016/2017	2016/2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	9	9	108	108	2011/2015	2011/2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	13	21	247	239	div t/m 2019 + pm	2020
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	3	3	14	14	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	1		11	11
Sporendriehoek Noord-Nederland	32	18	134	134	divers	divers
Totaal ProRail projecten	752	663	6.686	6.685
Overige (niet ProRail) projecten
Afdekking risico's spoorprogramma's	14	8	29	29	n.v.t.	n.v.t.
Intensivering Spoor in steden (I)	7	10	246	246
Spoorzone Ede	0	6	42	42
afrondingen	3
Totaal overige (niet ProRail) projecten	24	24	317	316
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	776	687	7.003	7.001
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	740	663	7.003	7.001
Overprogrammering (-)	– 36	– 24

1.	Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015.
De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam – Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.
2.	Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.
#### Realisatieprogramma Goederenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	– 7	– 6	– 33	– 33
Projecten nationaal
PAGE risico reductie	1	1	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	65	47	171	170	2013e.v.	2013e.v.
Aslasten Cluster III realisatie	0	0	1	1
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	12	9	154	154	divers	divers
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	7	7	27	27	2014/2017	2014/2016
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	14	6	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	2	1	4	4	divers	divers
Afrondingen
Totaal ProRail Projecten	94	65	559	558
Overige (niet ProRail) Projecten
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	94	65	559	558
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	94	65	559	558
Overprogrammering (-)	0	0

#### Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)	Budget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	nvt	nvt
Reservering opbouw compensatie NS	157	157	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	19	19	2011–2016	2011–2016
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	18	25	2015–2018	2015–2018	1
Zwolle – Herfte 1)	189	189
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer	20	29	div.	div.
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	85	90	div.	div.
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014–2018	2014–2018
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.447	1.320	div.	div.	2
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt
Programma overwegen	202	202	div.	div.
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	448	448	2021/2022	2021/2022
Bestemd	129	164			3
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	2.774	2.703
Begroting (IF 13.03.04)	2.774	2.703

1.	Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland
2.	Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.
3.	Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.
#### Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)	Budget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	13	17
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III			nvt	nvt
Projecten Zuidvleugel
Kleine project Goed	17	17	nvt	nvt
Calandbrug	157	157	2020	2019
Bestemd	0	1
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	187	192
Begroting (IF 13.03.05)	187	192

#### Geïntegreerde contractvormen
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen (13.04)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Infraprovider HSL-Zuid
Reguliere beschikbaarheidsvergoeding	184	147	3.579	3.387			1
Rente- en belastingaanpassingen
Totaal	184	147	3.579	3.387
Begroting IF13.04	184	147	3.579	3.387

1.	Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.
#### Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur
#### Realisatieprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma	Kasbudget 2015	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Reg.lok.infra (14.01.03)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidvleugel
Rotterdamsebaan			304	304	2020–2022	2020–2022
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	27	28	112	112	2019–2021	2019–2021
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)	12	12	202	202	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding RR op Den Haag HSE)	12	12	894	894	2006–2016	2006–2016
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Utrecht Trams naar De Uithof			110	110	2018	2018
N201			179	179	2014	2014
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	66	64	1.185	1.185	2017	2017
Afronding
Programma	117	115	2.986	2.986
Begroting (IF 14.01.03)	107	115	2.986	2.986
Overprogrammering (-)	– 10	0

#### Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Projecten Brabant
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	271	271	2019–20211	2019–2021
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Ombouw Amstelveenlijn	76	76	2020	2020
Bestemd	60	60
Projecten in voorbereiding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
HOV Amstelveen
Projecten Zuidvleugel
BTW tramtunnel Den Haag
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afronding	1	1
Programma	408	408
Begroting (IF 14.01.02)	408	408
Overprogrammering (-)
1 Afhankelijk van besluitvorming regio

#### Projectoverzicht Regio specifiek
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek	Kasbudget 2015	Projectbudget	Toelichting
Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	62	47	480	480
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			534	534
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	17	16	98	98
Afronding	– 1
Begroting (IF 14.03)	78	63	1.112	1.112
Sporendriehoek Noord-Nederland	32	18	134	134
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	110	81	1.246	1.246

#### Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
#### Realisatieprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens	6	6	80	80	2009–2015	2009–2015
Dynamisch verkeersmanagement	34	8	99	99	2014	2014
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1	0	5	5	2015	2015
Walradarsystemen	4	3	24	24	divers	divers
Beter Benutten	10	10	20	12			1
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	2	0	14	14	2015	2015
De Zaan (Wilhelminasluis)	3		13	13	2015	2015
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	0		17	17	2016	2016
Projecten Brabant
Wilhelminakanaal Tilburg	23	21	81	79	2016	2016
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	34	43	454	452	2015	2015
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	2	2	2	2	2015	2015
Projecten Limburg
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	0		10	10	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	74	67	667	667	2018	2018
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	7	53	53	2017	2017
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	34	33	283	283	2017	2017
Overige projecten
Amendement ligplaatsen	2	2	6	6	divers	divers
Kleine/afgeronde projecten	2	1	172	172	nvt	nvt
Afronding	– 1			1
Totaal uitvoeringsprogramma	230	203	2.000	1.989
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	39	29
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	269	232	2.000	1.989
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	218	202
Overprogrammering (-)	– 51	– 31

1. Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer
#### Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 39	– 44	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Zeetoegang IJmond	658	601	2019	2019	1
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	296	176	nnb	nnb	2
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	157	157	nvt	nvt
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal	33	33	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	42	2017	2017
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2016	2016
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2017	2017
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024–2026	2024–2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018–2020	2018–2020
Toekomstvisie Waal	131	131	2019–2021	2019–2021
Verruiming Twentekanalen fase 2	27	27	2018–2020	2018–2020
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	75	75	2018–2020	2018–2020
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	56	61	nvt	nvt
Bestemd	509	508
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Noordwest-Nederland
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025–2028 (rijksd.)	2025–2028 (rijksd.)
Projecten Oost-Nederland
– Verkenning IJssel, fase 2			2028	2028
– Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.633	2.455
Begroting (IF 15.03.02)	2.633	2.455

1.	Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
2.	Het projectbudget is met € 120 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van Vlaanderen.
#### Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
#### Betuweroute
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Betuweroute					2007	2007
– Reguliere SVV middelen	9	5	933	933
– Fes regulier			2.826	2.826
– Privaat			843	843
– Financiering ProRail			97	97
– Bijdrage Gelderland			8	8
– Bijdrage VROM			14	14
– EU-ontvangsten			175	175
Totaal	9	5	4.896	4.896

#### HSL-zuid
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid	10	4	6.147	6.147			1
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	9	4	2.630	2.631
– Fes regulier			1.710	1.710
– Privaat			940	940
– EU-ontvangsten			193	193
– Ontvangsten derden	1		145	144
– Risicoreservering			529	529
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	10	4	7.274	7.274
Begroting (IF 17.03)	10	4	7.274	7.274

#### Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24	pm	pm
750 ha			30	30	pm	pm
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	3	2	114	114	pm	pm
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	1	1	72	72	pm	pm
Afrondingsverschillen
Programma	5	4	1.153	1.153
Begroting (IF 17.06)	5	4

#### ERTMS
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatiefase (17.07.01)
Planuitwerkingsfase (17.07.02)
Studiekosten	60	40	91	95
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL			225	225
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.240	2.250
Programma	60	40	2.556	2.570
Begroting (IF 17.07)	60	40

#### ZuidasDok
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok 17.08)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projectorganisatie en voorbereiding	31	23	231	191
OVT incl. keerspoor	23	23	324	260
Tunnel en A10	10	10	773	780
Generiek en ruimtelijke inrichting	38	38	232	229
Afrondingsverschillen		1
Programma	102	95	1.560	1.460			1
Begroting (IF 17.08)	102	95

1.	Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.
#### Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
#### Intermodaal vervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2015	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Multi- en modaalvervoer
Container Transferium Alblasserdam	1	– 2	3	3	2015	2015
RSC Maasvlakte	6	3		8	2014	2014
Afronding
Programma	7	1	3	11
Begroting (IF 18.03)	7	1
Overprogrammering (-)	0	0