kst-35200-J-4
's-Gravenhage 2019
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2018-2019

# 35 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018
# Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
## A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
## Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
## B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.	Leeswijzer	2

2.	De producten	3

	2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4

	2.2	De productartikelen	4
		Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	4
		Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening	6
		Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging	7
		Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	7
		Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	8
		Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk	9
		Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit	9

	2.3	Bijlagen	11
		A. Verdiepingsbijlage	11
		B. Projectoverzichten	29

### 1. Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.
•	Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel / (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties / (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties / (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	5
=> 1.000	5	5

•	Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
•	Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
•	Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt.
•	In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
•	Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69).
### Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1.	Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2.	Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3.	Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4.	Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5.	Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
•	van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
•	van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
### 2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
#### 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Mutaties Slotwet 2018 (in € mln.)
	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2018		1.090,8	1.090,8
Stand 1esuppletoire begroting 2018		1.115,0	1.115,0
Stand 2esuppletoire begroting 2018		1.106,7	1.106,7

Belangrijkste Slotwet mutaties 2018
Kaderrelevante mutaties
Saldo 2018		– 23,5	6,4
Diversen		0,5	0,5

Stand slotwet 2018		1.083,7	1.113,6

##### Toelichting
1.	De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van ca. € 29,9 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 23,5 miljoen lagere uitgaven en € 6,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
#### 2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
#### Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
01	Investeren in waterveiligheid	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	276.534	772.305	669.633	39.202	708.835
Uitgaven	526.713	446.845	519.296	– 3.738	515.558
Waarvan juridisch verplicht		89%	75%
01.01	Grote projecten waterveiligheid	352.422	378.654	302.759	6.239	308.998
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	201.768	222.701	144.991	2.371	147.362
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	63.803	60.446	69.939	2.603	72.542
01.01.03	Ruimte voor de rivier	78.758	84.416	79.828	– 1.416	78.412
01.01.04	Maaswerken	8.093	11.091	8.001	2.681	10.682
01.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	169.799	59.795	208.019	– 8.337	199.682
01.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	57.561	536	2.139	– 999	1.140
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	406	518	226		226
01.02.02	Realisatieprogramma	112.238	59.259	205.880	– 7.338	198.542
01.03	Studiekosten	4.492	8.396	8.518	– 1.640	6.878
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	4.492	8.396	8.518	– 1.640	6.878
01.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten	197.844	197.101	201.337	7.215	208.552
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	197.844	197.101	201.337	7.215	208.552
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	116.437	118.286	120.271	202	120.473
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		0	0		0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	58.118	57.174	57.140	9	57.149
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP		– 617	0	728	728
01.09.05	Overige aanleg ontvangsten	23.289	22.258	23.926	6.276	30.202

#### Verplichtingen
De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 37 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
•	Markermeerdijk (€ 51 miljoen): op 31 oktober 2018 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het projectplan waterwet Markermeerdijken vastgesteld, waardoor verplichtingen eerder dan verwacht worden aangegaan. Het project betreft de versterking van de afgekeurde dijkvakken van dijkring 13 tussen Hoorn en Amsterdam inclusief 9 kunstwerken.
•	HWBP-2 projecten < € 25 miljoen (€ 5,2 miljoen): betreft het uitvoeren van een programma zijnde verlaging grondwaterpeil. Het project kustversterking Noordwijk kan nu meeliften met een groot gemeentelijk werk, waarbij deze versnelling van het aangaan van verplichtingen een kostenvoordeel oplevert.
Bovenstaande mutaties zijn reeds aangekondigd in de decemberbrief Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69.
Daarnaast zijn minder verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 19 miljoen welke met name zich hebben voorgedaan op:
•	Afsluitdijk (– € 12,1 miljoen): De lagere realisatie vloeit voort uit de omzetting van het project Afsluitdijk naar een DBFM-contract. De verplichting voor de uitbesteding projectbeheersing is daarom op artikel 4.02 Geïntegreerde contractvormen aangegaan.
•	Maaswerken (– € 9,0 miljoen): Rondom benodigde grondwerving zijn verplichtingen versneld aangegaan in 2018.
#### 01.01 Grote projecten waterveiligheid
De hogere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 6,2 miljoen komt met name door HWBP-2 op het project Houtribdijk en de projecten kleiner dan € 25 miljoen voor respectievelijk € 3,9 en 4,3 miljoen. De hogere realisatie is veroorzaakt doordat de in 2019 begrote facturen al in 2018 zijn binnengekomen en betaald. Daarnaast zijn er op tal van projecten kleiner verschillen in realisatie ontstaan die per saldo tot een lagere realisatie van € 2 miljoen optellen.
#### 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie op dit artikelonderdeel ad € 8,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door gewijzigde planningen bij de volgende projecten:
•	IJsseldelta 2 Reeve (– € 14,7 miljoen):
•	HWBP waterschap Sprok-Sterre (– € 4,5 miljoen):
•	HWBP-3 Programma innovatief (– € 3,1 miljoen):
•	Diverse andere projecten (– € 8,6 miljoen):
Daartegenover staat een hogere kasrealisatie die met name veroorzaakt wordt door:
•	Steenbestorting Westerschelde (€ 6,9 miljoen): De hogere kasrealisatie op dit project wordt veroorzaakt doordat ten aanzien van een arbitragezaak de uitspraak eerder is gekomen dan verwacht.
•	HWBP (€ 15,7 miljoen): Bij het project Stad Tielen van het HWBP is gebleken dat de kengetallen waarmee gewerkt werd onvoldoende zijn meegenomen in een eerdere opgave van de verkenningsfase. Het project is nu doorgerekend vanuit een voorkeursalternatief. Dit heeft ertoe geleid dat het project duurder is geworden en in 2018 de kasrealisatie hoger was dan eerder was voorzien.
#### Ontvangsten
De hogere ontvangsten bij Slotwet ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
•	Ruimte voor de Rivier (€ 4,0 miljoen): als gevolg van de afwikkeling van risico’s en een gewijzigde planning van het project IJsseldelta. Hierdoor is het kasritme van de uitgaven het afgelopen jaar gewijzigd. Omdat een deel van de uitgaven wordt verrekend met de provincie. zijn de ontvangsten van het project eerder ontvangen dan voorzien.
•	Maaswerken (€ 2 miljoen): als gevolg van een versnelling in termijnbetalingen voor steenbestortingen.
•	Overige ontvangsten HWBP Maasovereenkomst (€ 0,5 miljoen): als gevolg van een afrekening van een (deel)project welke valt binnen de Maasovereenkomst.
#### Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
02	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	8.516	40.008	12.260	– 6.578	5.682
Uitgaven	21.863	37.813	16.224	– 4.485	11.739
Waarvan juridisch verplicht		27%	79%
02.01	Aanleg waterkwantiteit
02.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
02.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	18.913	34.278	13.442	– 3.950	9.492
02.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	9.500	0		0
02.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	18.913	24.778	13.442	– 3.950	9.492
02.03	Studiekosten	2.950	3.535	2.782	– 535	2.247
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.950	3.535	2.782	– 535	2.247
Ontvangsten	3.041	3.042	754	1	755
02.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	754	1	755

#### Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
•	Investering zoetwatermaatregelen (– € 2,5 miljoen): de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen die voorafgaat aan de realisatiefase duurde wat langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus.
•	Project Haringvliet de Kier (– € 2,6 miljoen): de risicoreservering en nadeelcompensatie is tot nu toe nog niet benut waardoor in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan dan was voorzien.
#### 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door dat de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen, die voorafgaat aan de realisatiefase, langer duurde dan verwacht dit door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving. Daarnaast is er sprake vertraging bij van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus. Het totale projectbudget blijft ongewijzigd.
#### Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
03	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	163.977	185.695	182.450	– 8.508	173.942
Uitgaven	188.765	201.283	211.543	– 3.750	207.793
Waarvan juridisch verplicht		100%	100%
03.01	Watermanagement	7.111	7.111	7.294		7.294
03.01.01	Watermanagement	7.111	7.111	7.294		7.294
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.111	7.111	7.294		7.294
03.02	Beheer onderhoud en vervanging	181.654	194.172	204.249	– 3.750	200.499
03.02.01	Waterveiligheid	122.834	122.834	141.412		141.412
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	122.834	122.834	141.412		141.412
03.02.02	Zoetwatervoorziening	21.093	21.093	20.219		20.219
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.093	21.093	20.219		20.219
03.02.03	Vervanging	37.727	50.245	42.618	– 3.750	38.868

#### Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie op artikel 3 bij Slotwet ad € 8,5 miljoen is met name het gevolg van de nieuwe uitvoeringsplanning bij de volgende projecten:
•	Renovatie Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) Tranche 2 (€ – 1,1 miljoen)
•	Renovatie stuwen Rijn en Lek (€ – 4.5 miljoen)
•	Stroomlijn (€ – 2.5 miljoen)
#### Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
04	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	669.330	675.934	1.758.094	– 7.029	1.751.065
Uitgaven	47.730	47.223	23.003	– 2.029	20.974
Waarvan juridisch verplicht		11%	92%

04.01	Experimenteerprojecten		0	800		800
04.01.01	Experimenteerprojecten		0	800		800
04.02	GIV/PPS	47.730	47.223	22.203	– 2.029	20.174
04.02.01	GIV/PPS	47.730	47.223	22.203	– 2.029	20.174
Ontvangsten		0	800		800
04.09	Ontvangsten		0	800		800

#### Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 7 miljoen heeft met name betrekking op het project Afsluitdijk.
#### 04.02 GIV/PPS
De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 2 miljoen wordt veroorzaakt door het project Afsluitdijk. Het betreft met name de post onvoorzien die in 2018 niet tot betaling is gekomen en enkele betalingen die pas in 2019 gerealiseerd zullen worden.
#### Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
05	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	276.219	297.575	296.681	11.200	307.881
Uitgaven	276.099	297.180	310.280	– 2.453	307.827
Waarvan juridisch verplicht		99%	99%
05.01	Apparaat	230.529	231.091	239.628	– 460	239.168
05.01.01	Staf Deltacommissaris	1.790	2.352	2.042	– 460	1.582
05.01.02	Apparaatskosten RWS	228.739	228.739	237.586		237.586
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	228.739	228.739	237.586		237.586
05.02	Overige uitgaven	64.200	64.367	69.052	– 393	68.659
05.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	62.197	62.197	67.496		67.496
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.197	62.197	67.496		67.496
05.02.02	Programma-uitgaven DC	2.003	2.170	1.556	– 393	1.163
05.03	Investeringsruimte	– 18.630	1.722	1.600	– 1.600	0
05.03.01	Programmaruimte	– 18.630	1.722	1.600	– 1.600	0
05.03.02	Beleidsruimte
05.04	Reserveringen
05.04.01	Reserveringen
Ontvangsten		28.149	28.149	2	28.151
05.10	Saldo afgesloten rekeningen		28.149	28.149	2	28.151

#### Verplichtingen
De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 11,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
•	Verplichtingen overige uitgaven (€ 13,5 miljoen). De reden hiervoor is dat eerder dit jaar kas- en verplichtingenbudgetten zijn overgeheveld naar diverse budgetten van met name RWS waarvoor op artikel 5.03 programmaruimte abusievelijk onvoldoende verplichtingenbudget opgenomen.
Daar tegenover staan lagere verplichtingenrealisaties bij:
•	Risicoreservering Basis ICT (– € 1,6 miljoen): in 2018 is de inzet van de risicoreservering Basis ICT voor RWS niet nodig gebleken en schuift € 1,6 miljoen door naar 2019.
•	Staf deltacommissaris (– € 0,85 miljoen): op de artikelonderdelen apparaat en programma-uitgaven schuift in totaal € 0,85 miljoen door naar 2019. Reden is dat er in 2018 op het gebied van inhuur, materieel en ICT minder uitgaven zijn gedaan dan eerder was aangenomen en een aantal projecten is doorgeschoven naar 2019 om een goede aansluiting te realiseren op lopende processen in de gebieden van het Deltaprogramma.
#### Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
06	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Ontvangsten	889.933	886.264	875.276		875.276
06.09	Ten laste van begroting IenW	889.933	886.264	875.276		875.276
06.09.01	Ten laste van begroting IenW	889.933	886.264	875.276		875.276

#### Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)
07	Investeren in waterkwaliteit	Stand / Vastgestelde / Begroting / (1)	Stand 1e / Suppletoire / Begroting / (2)	Stand 2e / Suppletoire / Begroting / (3)	Mutaties / Slotwet / (4)	Realisatie 2018 / (5)=(1) t/m (4)
Verplichtingen	37.591	97.287	39.675	– 3.161	36.514
Uitgaven	29.648	84.672	26.369	– 6.574	19.795
Waarvan juridisch verplicht		10%	75%
07.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	15.969	192	16.161
07.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	15.969	192	16.161
07.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	777	31.075	3.343	– 2.171	1.172
07.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	777	4.275	2.958	– 2.171	787
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	768	777	787		787
07.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit		26.800	385		385
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0	385		385
07.03	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	7.057	– 4.595	2.462
07.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	7.057	– 4.595	2.462
Ontvangsten		460	399	– 310	89
07.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460	399	– 310	89
07.09.01	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460	399	– 310	89

#### Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
•	Vertraging Delta aanpak waterkwaliteit (– € 3,4 miljoen): De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het MIRT onderzoek Delta Aanpak waterkwaliteit waar sanering medicijnresten en microplastics centraal staan. Medio 2018 zijn hiervoor vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de medicijnaanpak en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming heeft tot vertraging geleid waardoor de middelen naar 2019 zijn geschoven.
•	Vertraging aanpak ecologie grote wateren (– € 2,2 miljoen): Bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is er vertraging ontstaan waardoor de verplichting later is aangegaan en de kasbetalingen niet meer in 2018 hebben plaatsgevonden.
•	Een hogere verplichtingenrealisatie dat wordt veroorzaakt door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kennisimpuls (€ 4,4 miljoen) die reeds in de decemberbrief is aangekondigd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69). Een van de afspraken van de Delta aanpak is het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen Kennisinstellingen. Bedoeld om waterkwaliteitskennis beter te ontsluiten, beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren. Het totale programma van de kennisimpuls omvat circa € 13 miljoen, waarvan IenW € 5 miljoen bijdraagt. De verplichting met STOWA wordt aangegaan in 2018, kasritme loopt over de jaren 2018 tot met 2021.
#### 07.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De lagere kasrealisatie ad € 2,2 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de vertraging die is ontstaan bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren.
#### 07.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit een lagere kasrealisatie van € 4,6 miljoen. Medio 2018 zijn voor de aanpak vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de aanpak van medicijnresten in water en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming duurder langer dan vooraf gedacht, waardoor met name voor dit project middelen naar 2019 zijn geschoven. Binnen de aanpak van microplastics is de kasrealisatie lager dan begroot, omdat een overheveling naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 2019 is doorgeschoven.
#### 2.3 Bijlagen
## A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
01 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		352.422	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071
Mutaties Voorjaarsnota 2018		26.232
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		378.654	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071
Mutaties Miljoenennota 2019		– 35.490	– 3.317	– 61.225	165.915	– 46.369	– 32.320	31.653	0	664		0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		343.164	229.909	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664		0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 40.405	41.389
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		302.759	271.298	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664		0
Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid	0	6.239	– 6.239
Mutaties Slotwet 2018		6.239	– 6.239
Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		308.998	265.059	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664		0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		169.799	147.008	155.556	563.972	520.621	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611
Mutaties Voorjaarsnota 2018		– 110.004	– 33.349	– 38.349	– 25.061	33.665	45.090	48.250	74.635	56.347	69.111	– 60.021	– 41.391	– 60.021	– 60.021	– 60.018
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		59.795	113.659	117.207	538.911	554.286	498.098	498.836	625.902	457.298	565.610	293.429	496.838	366.026	325.590	– 60.018
Mutaties Miljoenennota 2019		87.317	57.394	144.556	– 284.142	– 12.475	– 60.126	– 16.191	– 111.614	73.856	– 92.562	184.328	34.492	148.243	– 76.606	382.198
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		147.112	171.053	261.763	254.769	541.811	437.972	482.645	514.288	531.154	473.048	477.757	531.330	514.269	248.984	322.180
Mutaties Najaarsnota 2018		60.907	– 61.194
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		208.019	109.859	261.763	254.769	541.811	437.972	482.645	514.288	531.154	473.048	477.757	531.330	514.269	248.984	322.180
Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid	0	– 8.851	8.851
Desaldering HWBP Maasovereenkomst	514	514
Mutaties Slotwet 2018		– 8.337	8.851
Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		199.682	118.710	261.763	254.769	541.811	437.972	482.645	514.288	531.154	473.048	477.757	531.330	514.269	248.984	322.180

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		4.492	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2018		3.904
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		8.396	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mutaties Miljoenennota 2019		1.000	3.690	2.727	890	488	– 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		9.396	6.210	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mutaties Najaarsnota 2018		– 878	855
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		8.518	7.065	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel	– 21	– 21
Saldo 2018: Lagere uitgaven studiekosten Waterveiligheid	0	– 1.619	1.619
Mutaties Slotwet 2018		– 1.640	1.619
Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		6.878	8.684	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterveiligheid		526.713	382.754	424.265	625.963	657.823	496.308	531.657	553.267	402.951	498.499	355.450	540.229	428.047	387.611
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterveiligheid		446.845	349.405	385.916	600.902	691.488	541.398	579.907	627.902	459.298	567.610	295.429	498.838	368.026	327.590	– 60.018
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid		499.672	407.172	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	324.180
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Inves in waterveilig		519.296	388.222	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	324.180
Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in waterveiligheid		515.558	392.453	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	324.180

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		197.844	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Mutaties Voorjaarsnota 2018		– 743
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		197.101	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Mutaties Miljoenennota 2019		3.941	3.590	1.144	2.126	3.962	2.309	7.425	2.227	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	– 4.878	153.658
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		201.042	165.848	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658
Mutaties Najaarsnota 2018		295	889
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		201.337	166.737	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658
Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel	– 21	– 21
Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid	0	6.722	– 6.722
Desaldering HWBP Maasovereenkomst	514	514
Mutaties Slotwet 2018		7.215	– 6.722
Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		208.552	160.015	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterveiligheid		197.844	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterveiligheid		197.101	162.258	189.557	155.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.348	151.349	151.349	151.349
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid		201.042	165.848	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Inves in waterveilig		201.337	166.737	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658
Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterveiligheid		208.552	160.015	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.658	153.657	153.658	153.658	146.471	153.658

02 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		18.913	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Voorjaarsnota 2018		15.365
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		34.278	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Miljoenennota 2019		– 10.530	– 8.459	– 1.577	– 1.207	1.003	508	224		84
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		23.748	22.504	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833
Mutaties Najaarsnota 2018		– 10.306	10.306
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		13.442	32.810	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833
Saldo 2018: Investeren in zoetwatervoorziening	0	– 3.950	3.950
Mutaties Slotwet 2018		– 3.950	3.950
Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		9.492	36.760	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		2.950	2.950	3.550	115
Mutaties Voorjaarsnota 2018		585
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.535	2.950	3.550	115
Mutaties Miljoenennota 2019		– 103	– 210	– 200	2.405	85	423
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.432	2.740	3.350	2.520	85	423
Mutaties Najaarsnota 2018		– 650	650
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		2.782	3.390	3.350	2.520	85	423
Saldo 2018: Vertraging studiekosten Zoetwatervoorziening	0	– 535	535
Mutaties Slotwet 2018		– 535	535
Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		2.247	3.925	3.350	2.520	85	423

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in zoetwatervoorziening		21.863	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening		37.813	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening		27.180	25.244	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Invest in zoetwaterv		16.224	36.200	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833
Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening		11.739	40.685	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		3.041
Mutaties Voorjaarsnota 2018		1
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		3.042
Mutaties Miljoenennota 2019		– 2.287	3.000	41
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		755	3.000	41
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1	1
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		754	3.001	41
Mutaties Slotwet 2018		1	– 1
Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		755	3.000	41

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in zoetwatervoorziening		3.041
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening		3.042
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening		755	3.000	41
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Invest in zoetwaterv		754	3.001	41
Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening		755	3.000	41

03 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908
Mutaties Miljoenennota 2019		108	108	108	108	108	108	108	108	108	111	105	105	105	105	7.013
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.219	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
Mutaties Najaarsnota 2018		75
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.294	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.294	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		181.654	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683
Mutaties Voorjaarsnota 2018		12.518	2.533	7.222	15.000	– 33.665	– 45.090	– 48.250	– 74.639	– 56.347	– 69.111	60.021	60.021	60.021	60.021	60.018
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		194.172	173.598	111.714	130.738	149.785	155.831	160.327	198.142	161.443	164.328	283.704	283.704	283.704	283.704	60.018
Mutaties Miljoenennota 2019		– 9.573	– 501	9.081	– 307	– 18.570	– 2.198	– 8.515	– 783	– 1.343	– 1.299	– 11.041	– 1.405	– 1.405	– 1.405	222.265
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		184.599	173.097	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283
Mutaties Najaarsnota 2018		19.650	– 3.076
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		204.249	170.021	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283
Saldo 2018: Beheer. onderhoud en vervanging	0	– 3.750	3.750
Mutaties Slotwet 2018		– 3.750	3.750
Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		200.499	173.771	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Beheer, onderhoud en vervanging		188.765	178.148	111.575	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Beheer, onderhoud en vervanging		201.283	180.681	118.797	137.821	156.868	162.914	167.435	205.250	168.551	171.636	290.612	290.612	290.612	290.612	60.018
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging		191.818	180.288	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Beh, onderh &vervang		211.543	177.212	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296
Totaal Uitgaven realisatie 2018 Beheer, onderhoud en vervanging		207.793	180.962	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten		0
Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten		0
Mutaties Najaarsnota 2018		800
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten		800
Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten		800

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Mutaties Voorjaarsnota 2018		– 507
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Mutaties Miljoenennota 2019		– 19.856	– 184.891	– 205.219	– 174.349	8.469	181.276	60.982	51.592	50.769	49.959	– 11.068	50.854	50.056	49.340	51.571
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		27.367	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Mutaties Najaarsnota 2018		– 5.164	5.164
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		22.203	37.631	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Saldo 2018: Experimenteren cf art III Deltawet	0	– 2.029	2.029
Mutaties Slotwet 2018		– 2.029	2.029
Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		20.174	39.660	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet		47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet		47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet		27.367	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Experimenteerproject		23.003	37.631	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Totaal Uitgaven realisatie 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet		20.974	39.660	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet		0
Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet		0
Mutaties Najaarsnota 2018		800
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet		800
Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet		800

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet		0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet		0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Experimenteerproject		800
Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet		800

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		230.529	225.771	223.015	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Mutaties Voorjaarsnota 2018		562	12.280	12.590	0
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		231.091	238.051	235.605	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Mutaties Miljoenennota 2019		7.655	– 2.595	– 639	9.527	7.444	7.453	7.453	5.518	5.518	5.518	4.782	4.782	4.782	4.782	225.133
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		238.746	235.456	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
Mutaties Najaarsnota 2018		882	100
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		239.628	235.556	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
Staf deltacommissaris	0	– 460	460
Mutaties Slotwet 2018		– 460	460
Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		239.168	236.016	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		64.200	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648
Mutaties Voorjaarsnota 2018		167
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		64.367	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648
Mutaties Miljoenennota 2019		– 322	975	975	2.688	2.691	2.692	956	958	958	983	930	926	926	926	61.574
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		64.045	64.816	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574
Mutaties Najaarsnota 2018		5.007	250
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		69.052	65.066	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574
Staf deltacommissaris	0	– 393	393
Mutaties Slotwet 2018		– 393	393
Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		68.659	65.459	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		– 18.630	9.880	9.380	5.810	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921
Mutaties Voorjaarsnota 2018		20.352	– 9.880	– 9.380	– 5.810				4				– 18.630
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		1.722	0	0	0	0	0	0	4	114.010	94.072	227.975	236.003	372.485	412.921
Mutaties Miljoenennota 2019		9.878	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.358	– 80.622	– 16.062	– 198.848	– 195.890	– 281.547	– 88.375	426.507
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		11.600	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.507
Mutaties Najaarsnota 2018		– 10.000	– 8.813
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		1.600	2.187	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.507
Saldo 2018	0	– 1.600	1.600
Mutaties Slotwet 2018		– 1.600	1.600
Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		0	3.787	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.507

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen								110.790	16.210	103.000	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen								110.790	16.210	103.000	0
Mutaties Miljoenennota 2019			2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	– 29.590	71.790	0	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen			2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000
Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen			2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000
Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen			2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		276.099	299.492	296.230	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	693.920
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		297.180	301.892	299.440	281.989	273.006	273.444	387.404	294.833	500.161	378.679	509.275	517.002	653.484	693.920
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		314.391	313.272	314.276	310.893	305.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.214
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Netwerkgeb kosten		310.280	304.809	314.276	310.893	305.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.214
Totaal Uitgaven realisatie 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		307.827	307.262	314.276	310.893	305.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.214

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2018		28.149
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		28.149
Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		28.149
Mutaties Najaarsnota 2018
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		28.149
saldo 2017	0	2	– 2
Mutaties Slotwet 2018		2	– 2
Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		28.151	– 2

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		28.149
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		28.149
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Netwerkgeb kosten		28.149
Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		28.151	– 2

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		889.933	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Mutaties Voorjaarsnota 2018		– 3.669	50.571	5.171	– 15.871	0
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		886.264	1.052.375	1.025.442	1.197.696	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Mutaties Miljoenennota 2019		– 13.783	– 178.337	– 98.059	– 250.100	11.678	166.763	60.774	68.073	67.250	66.440	29.879	39.555	66.851	61.645	1.224.603
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		872.481	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603
Mutaties Najaarsnota 2018		2.795
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		875.276	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603
Mutaties Slotwet 2018
Realisatie 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		875.276	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk		889.933	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk		886.264	1.052.375	1.025.442	1.197.696	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk		872.481	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Bijdr tlv Hfst XII		875.276	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603
Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk		875.276	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603

07 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		25.676	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619
Mutaties Voorjaarsnota 2018		14.363
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		40.039	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619
Mutaties Miljoenennota 2019		– 16.022	1.195	– 20.132	– 12.342	1.112	937	791	20.373	19.567	19.101
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		24.017	48.170	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720
Mutaties Najaarsnota 2018		– 8.048	8.048
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		15.969	56.218	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720
Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit	0	192	– 192
Mutaties Slotwet 2018		192	– 192
Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		16.161	56.026	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		777	777	21.170
Mutaties Voorjaarsnota 2018		30.298	36.837	4.238	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		31.075	37.614	25.408	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		– 26.075	– 32.290	4.481	26.111	48.465	22.930	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		5.000	5.324	29.889	26.111	48.465	22.930	0
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.657	1.657
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		3.343	6.981	29.889	26.111	48.465	22.930	0
Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit	0	– 2.171	2.171
Mutaties Slotwet 2018		– 2.171	2.171
Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		1.172	9.152	29.889	26.111	48.465	22.930	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		3.195	4.645	5.545	9.950	8.450	8.100
Mutaties Voorjaarsnota 2018		10.363	42.150	28.850	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		13.558	46.795	34.395	9.950	8.450	8.100
Mutaties Miljoenennota 2019		– 116	– 15.846	15.690	40	1.000	1.000	1.000	2.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		13.442	30.949	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000
Mutaties Najaarsnota 2018		– 6.385	5.615
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		7.057	36.564	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000
Vertraging Delta aanpak Waterkwaliteit	0	– 4.595	4.595
Mutaties Slotwet 2018		– 4.595	4.595
Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		2.462	41.159	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterkwaliteit		29.648	52.397	94.106	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterkwaliteit		84.672	131.384	127.194	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit		42.459	84.443	127.233	87.441	131.888	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Inves waterkwaliteit		26.369	99.763	127.233	87.441	131.888	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720
Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit		19.795	106.337	127.233	87.441	131.888	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota 2018		460
Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460
Mutaties Miljoenennota 2019
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460
Mutaties Najaarsnota 2018		– 61	61
Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		399	61
Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit	0	– 310	310
Mutaties Slotwet 2018		– 310	310
Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		89	371

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterkwaliteit
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterkwaliteit		460
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit		460
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Inves waterkwaliteit		399	61
Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit		89	371

## B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
•	van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
•	van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2018.
## Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project HWBP-2					2021	2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	70	66	187	187
HWBP-2 Waterschapsprojecten	147	145	2.432	2.431
Overige projectkosten (Programmabureau)	2	4	46	46
afrondingen	1
Programma	220	215	2.665	2.663
Begroting (DF 1.01.01/02)	220	215

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig	vorig	Huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	78	80	2.306	2.307
afrondingen
Programma	78	80	2.307	2.307
Begroting (DF 1.01.03)	78	80

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	3	154	153	2017/2024	2017/2024
Zandmaas	8	5	399	399	2020	2020
afrondingen
Programma	11	8	553	552
Begroting (DF 1.01.04)	11	8

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP					2020	2020
HWBP Rijksprojecten	5	5	617	617
HWBP Waterschapsprojecten	141	137	5.092	5.092
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	7	9	87	86

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9	9	192	192	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	4	5	23	23
Zandhonger Oosterschelde	0	0	11	11
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland	1	0	2	2	2018/2019	2018/2019
Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk	0	0	11	11	2022	2022
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	1	1	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	18	33	94	94
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	6	3	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	8	1	812	812	2021	2021
afrondingen	– 1			– 3
Programma	199	206	8.134	8.130
Begroting (DF 1.02.02)	199	138
Overprogrammering (-)	0	– 68

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	12
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	191	191
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	81	81		2022
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	1	0		2018
Totaal programma planuitwerking en verkenning	298	298
Begroting DF 1.02.01	298	298

## Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	3	6	118	118	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0	1	11	11	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	6	6	76	76	2018	2018
Afrondingen
Programma	9	13	205	205
Begroting (DF 2.02.02)	9	13

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)	Budget	Oplevering/openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12
Projecten Zuid-Nederland
Roode Vaart	0	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12
Begroting DF 2.02.01	12	12

## Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	20	22	1.578	1.578	2022	2022
Totaal programma	20	22	1.578	1.578
Begroting DF 4.02.01	20	22

## Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche		0	40	40
KRW 2e en 3e tranche	16	16	590	590
afrondingen
Totaal programma	16	16	630	630
Begroting DF 7.01.01	16	16

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
	Kasbudget 2018	Projectbudget	Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	25	25
Grote wateren	0	2	16	16	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
Totaal programma	1	3	41	41
Begroting DF 7.02.01	1	3

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)	Budget	Oplevering/openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	1	1
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	98	98	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	99	99
Begroting DF 7.02.02	99	99