kst-22026-465
's-Gravenhage 2014
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2014-2015

# 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens
# Nr. 465 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 13 oktober 2014
Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de vijfendertigste Voortgangsrapportage (VGR 35) HSL-Zuid aan[1]. Deze voortgangsrapportage behandelt de verslagperiode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Daarnaast treft u aan de jaarlijkse rapportage van de Auditdienst Rijk[2].
[1] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
[2] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
# Risicoreservering HSL-Zuid project
In deze aanbiedingsbrief ga ik kort in op de financiële risico’s van het HSL-Zuid project, zoals ook toegezegd tijdens het AO HSL van afgelopen 11 september. Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreservering nog een bedrag beschikbaar van € 29 mln. De verwachte waarde van het risicoprofiel bedraagt circa € 38 mln. Dit betreft voornamelijk risico’s op het gebied van omgevingsgeluid en zettingen/zakkingen van de baan. Het verwachte risicoprofiel kent een onzekerheid van plus € 16 mln en minus € 15 mln. De omvang van het risicoprofiel is aanleiding om de risicoreservering op dit moment nog ongewijzigd aan te houden.
# Auditrapportage
Het rapport heeft betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft geen aanleiding tot het geven van commentaar.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld