kst-30862-92
's-Gravenhage 2013
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2012-2013

# 30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)
# Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 31 mei 2013
Hierbij zend ik u mijn reactie op het verzoek van 15 mei jl. van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Westerschelde en infractieprocedure.
# Stand van zaken Westerschelde
Bij brief van 21 december 2012 (Kamerstuk 30 862, nr. 89) heb ik u geïnformeerd over de maatregelen (vergezeld van een gedetailleerde planning) met betrekking tot de ontpoldering van de Hedwigepolder, als onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde.
De provincie Zeeland heeft de voorbereiding, uitvoering en regie van de in het Verdrag met het Vlaams Gewest afgesproken 600 ha van het natuurherstelprogramma weer op zich genomen. De formele besluitvorming over het Nederlandse deel van het natuurpakket, wordt door de provincie Zeeland voorbereid conform de Rijkscoördinatieregeling. Het rijk neemt de formele besluiten en blijft eindverantwoordelijk.
Ten aanzien van de ontpoldering van de Hedwigepolder verlopen de voorbereidingen volgens de u toegezonden planning. Het Rijksinpassingsplan wordt momenteel geactualiseerd, inclusief de daarbij behorende documenten (een milieueffectrapportage (MER), een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA), een inrichtingsplan en een projectplan. Daarnaast, en zo mogelijk parallel, worden de noodzakelijke vergunningen (uitvoeringsbesluiten) aangevraagd. Tevens is het traject tot minnelijke verwerving in gang gezet. Met een vastgesteld rijksinpassingsplan (2014), uitvoeringsbesluiten en verworven gronden (2016) is de weg vrij voor de daadwerkelijke uitvoering.
# Infractieprocedure
Bij brief van 5 april jl. (Kamerstuk 30 862, nr. 91 herdruk) heb ik u bericht dat de Europese Commissie op 21 maart jl. per brief heeft gereageerd op het antwoord van het kabinet van 21 december 2012 op het met redenen omkleed advies.
Zoals ik u in de eerdergenoemde brief heb aangegeven zal ik de Europese Commissie antwoorden en u daarover informeren.
De staatssecretaris van Economische Zaken,
S.A.M. Dijksma