kst-31066-808
's-Gravenhage 2021
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2020-2021

# 31 066 Belastingdienst
# Nr. 808 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 19 april 2021
Bijgaand ontvangt u het definitieve advies van het Adviescollege ICT-toetsing (voorheen Bureau ICT-toetsing) over de pilottoets release IH Jaaraanpassingen, die wij op 18 maart 2021 van de voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing (verder Adviescollege) en de waarnemend Secretaris-directeur van het college hebben ontvangen[1]. Hierbij ontvangt u tevens de bestuurlijke reactie bij dit advies.
[1] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
Jaarlijks worden wegens onderhoud en nieuwe wet- en regelgeving aanpassingen doorgevoerd in de systemen van de Inkomensheffing.
Deze verzameling aan veranderingen wordt periodiek in productie gebracht. De door het Adviescollege uitgevoerde toets op de IH Jaaraanpassingen betreft een eerste toets van het Adviescollege op een onderhoudsopdracht binnen de Belastingdienst en is derhalve als pilot bestempeld.
Het Adviescollege dank ik hartelijk voor het uitgebreide onderzoek en het doorvragen om een goed beeld te krijgen van het onderhoud en beheer Jaaraanpassingen binnen de keten Inkomensheffingen. Ik besef dat dit geen gemakkelijke taak was, gelet op de crisisomstandigheden van COVID-19. Gelukkig zijn er, ondanks die omstandigheden, goede afspraken met elkaar gemaakt waardoor de keten zowel de continuïteit van de reguliere werkzaamheden als de medewerking aan de uitvoering van de pilottoets kon waarborgen.
Het Adviescollege heeft een conclusie afgegeven en geeft drie adviezen om de kwaliteit verder te verbeteren.
# Kern van het BIT-advies
In haar definitieve advies concludeert het Adviescollege dat er voor IH al veel goed gaat maar twijfelt of de werkwijze en de applicaties voldoende bestendig zijn. Dat komt volgens het Adviescollege «doordat de Belastingdienst kansen laat liggen bij het doorvoeren van procesverbeteringen, bij het beoordelen van de doelmatigheid en bij de ingezette vervangingsstrategie».
Het is prettig te vernemen dat al veel goed gaat. Ik ben het ook met het Adviescollege eens dat het nog beter kan. Op enkele punten heeft het Adviescollege geadviseerd verbeteringen door te voeren. Hierbij ga ik achtereenvolgens kort in op de door het Adviescollege afgegeven adviezen.
# Voer procesverbeteringen door
Het Adviescollege adviseert om verbeteringen in het beheer van de IH-applicaties door te voeren door de IT-organisatie en de gebruikersorganisatie beter en intensiever te laten samenwerken met daarbij een duidelijke rolverdeling.
Dat onderschrijf ik en de voorgestelde verbeterpunten neemt de belastingdienst over:
–	De ICT-organisatie van de Belastingdienst gaat de gebruikers, in de rol van eigenaar van de IH-applicaties nog beter betrekken. Bijvoorbeeld, zoals het Adviescollege adviseert, door meer informatie op te nemen in de servicemanagementrapportages en door te kijken hoe applicaties beter kunnen aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
–	De Belastingdienst gaat de aansluiting tussen het incidentenproces en het wijzigingenproces in de werkwijze en de administratie verder verbeteren, zodat helder is hoe gemelde incidenten worden opgevolgd. In deze verbeteractie wordt tevens gekeken of het analyseren van onderliggende oorzaken van incidenten, zoals dat nu plaatsvindt, er in voldoende mate aan bijdraagt dat herhaling van dergelijke incidenten wordt voorkomen.
# Maak de kosten van het beheer en onderhoud inzichtelijk
Het Adviescollege adviseert om te onderzoeken of onderhoud en beheer tegen redelijke kosten worden uitgevoerd. Om dat te kunnen moeten alle kostencomponenten in beeld worden gebracht.
Ook dit advies neem ik over met als kanttekening dat het niet alleen betrekking heeft op de onderzochte Release IH Jaaraanpassingen maar van toepassing is op het gehele portfoliomanagement van de Belastingdienst. De volgende acties worden genomen en zijn deels al gestart:
–	Mede op basis van deze toets en eerdere onderzoeken van het Adviescollege en onderzoeken van KPMG, EY[2] wordt inmiddels door de Belastingdienst gewerkt aan verbetering en vereenvoudiging van het portfolioproces met het oog op toegevoegde waarde. Tevens wordt gewerkt aan verbetering van inzicht in de kosten, uitgaven en baten van onderhoud en beheer. Hiertoe worden de administraties en werkwijzen aangepast.
[2] Kamerstuk 31 066, nr. 589 bijlage bij Vervolg Uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst
–	De Belastingdienst zal in afstemming met de opdrachtgever(s) in het vervolg voor grotere wijzigingen in de wetgeving expliciet ook alternatieven naar voren brengen. Ik laat onderzoeken of de Uitvoeringstoets daar een goed instrument voor is.
–	In samenhang met het proces van opstellen van businesscases bij grote wijzigingen, wordt in 2021 aandacht besteed aan het verder inrichten van batenmanagement en het borgen hiervan in de organisatie.
–	Bij de volgende update van de domeinarchitecturen, april 2022, wordt door de Belastingdienst expliciet opgenomen of en hoe het doorvoeren van jaaraanpassingen minder complex kan worden gemaakt
# Verbeter de vervangingsstrategie
Het Adviescollege beveelt de Belastingdienst aan om te zorgen voor meer controle op de vervanging van ABS. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een concreet plan, inclusief alternatieve scenario’s, ten aanzien van de vervanging van ABS.
De Belastingdienst is inmiddels gestart met het opstellen van een dergelijk plan dat in 2021 klaar is.
Tevens beveelt het Adviescollege aan om in de vervangingsstrategie te zorgen voor sturing op de baten, zodat deze beter inzichtelijk worden en kunnen worden meegenomen in beslissingen.
Specifiek geeft het Adviescollege mee om alternatieven te overwegen voor de fiscale voorcontrole als niet binnen een jaar is aangetoond dat de baten worden behaald voor de nieuwe rekenserver.
De aanbeveling om in dit kader alternatieven te heroverwegen voor de fiscale voorcontrole, neem ik niet over. Ik acht deze namelijk niet specifiek van toepassing voor de keten Inkomensheffingen. Baten van de rekenserver worden gerealiseerd door het inzetten van deze software in diverse onderdelen van de organisatie en worden niet specifiek binnen de Inkomensheffingen gerealiseerd.
Ik dank het Adviescollege hartelijk voor de verrichte werkzaamheden en het opgestelde advies.
De Staatssecretaris van Financiën,
J.A. Vijlbrief