kst-31125-46
's-Gravenhage 2014
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2014-2015

# 31 125 Defensie Industrie Strategie
# Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 7 oktober 2014
Middels de motie-Knops c.s. (Kamerstuk 31 125, nr. 32) van 3 juli jl. verzoekt u mij de mogelijkheden te onderzoeken om het transitieproces, dat nodig is om de IV/ICT bij Defensie op orde te brengen, uit te besteden aan een marktpartij. Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan genoemde motie.
# Aanpak
De motie verwijst onder meer naar de aanpak van Duitsland in een soortgelijke situatie. Defensie heeft de afgelopen jaren een aantal bezoeken gebracht aan de Duitse Bundeswehr. De toepasbaarheid van de Duitse aanpak voor Defensie heb ik laten onderzoeken. Hierbij is advies ingewonnen bij onderzoeksbureau Forrester. Ook de lessons learned van de Bundeswehr zijn bij het onderzoek betrokken. De bevindingen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke externe deskundige.
# Analyse
Forrester concludeert dat het uitbesteden van het hele transitieproces naar de markt bepaalde risico’s met zich meebrengt. De twee belangrijkste risico’s zijn:
•	gebrek aan inzicht in de reikwijdte (scope) van een dergelijke uitbesteding;
•	de tijd die daarmee gemoeid is.
# Inzicht in reikwijdte
De marktpartij is bij uitbesteding verantwoordelijk voor het leveren van diensten tegen gecontracteerde voorwaarden. Bij een onduidelijke reikwijdte (scope) van een dergelijke overeenkomst levert dit enorme risico’s op. Defensie krijgt ofwel niet wat het nodig heeft, ofwel zal extra geld op tafel moeten leggen. Ter illustratie van dit punt heeft Forrester een casus aangedragen waarin een Amerikaanse marktpartij de verantwoordelijkheid voor de IV/ICT van de Amerikaanse Marine overnam. De onduidelijkheid in de overeenkomst maakte dat de betreffende markpartij bijna failliet ging aan deze deal.
Ook de Bundeswehr heeft de les getrokken dat er meer tijd had moeten worden besteed aan het inventariseren van de stand van zaken en de eisen, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Het ontbreken hiervan heeft tot aanzienlijke meerkosten geleid.
# Tijd
Het uitbesteden van de volledige transitie aan de markt behelst in feite een zwaar sourcingstraject. Een dergelijk traject kost veel tijd: ten eerste om tot een contract te komen, en ten tweede om de overgang naar de gekozen marktpartij op een beheerste manier tot stand te brengen. Defensie schat dat de contractvorming een minimale doorlooptijd van twee jaar heeft. In de Duitse situatie was dit bijna vijf jaar. Daar komt dan de tijd voor de overgang naar de marktpartij – bij de Duitsers drie jaar – nog bovenop.
# Conclusies
Defensie kan op dit moment de reikwijdte voor uitbesteding nog niet bepalen. De problemen in de IV/ICT van Defensie maken direct ingrijpen voorts noodzakelijk. Van jaren uitstel kan geen sprake zijn. Ik concludeer dat het volledige uitbesteden van het gehele transitieproces voor Defensie op dit moment grote risico’s met zich meebrengt, en daarom niet de voorkeur verdient.
# Tot slot
Ik ben mij er terdege van bewust dat de IV/ICT-problemen van Defensie samen met de markt moeten worden opgelost. Defensie kan dit niet alleen. Bij het zeker stellen van de IV/ICT-continuïteit zijn al diverse marktpartijen betrokken.
Mijn inzet is de markt intensief te betrekken bij het ontwerpen en realiseren van een nieuwe infrastructuur. Daarbij zal ik de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid steeds goed in het oog houden. Defensie kan zich op IV/ICT-gebied geen verdere misstappen veroorloven.
De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert