kst-33149-67
's-Gravenhage 2022
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2021-2022

# 33 149 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
# 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
# Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 17 januari 2022
Met de brieven van 12 januari jl. en 2 juli jl. heeft de toenmalige Minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) uw Kamer geïnformeerd over het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om te stoppen met de invoering van een nieuw ICT-zaaksysteem SPEC[1]. In dit kader onderzocht IT-consultant Atos deze zomer welke (deel)functionaliteiten en specificaties van SPEC alsnog ingezet kunnen worden om de toezichtprocessen binnen IGJ te ondersteunen. De Minister voor MZS heeft toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand[2]. Ik ga achtereenvolgens in op de belangrijkste conclusies van Atos en het vervolg dat de IGJ hieraan geeft.
[1] Kamerstuk 33 149 en 26 643, nr. 64 en Kamerstuk 33 149, nr. 66.
[2] Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
# Herbruikbaarheid SPEC
Atos concludeert dat SPEC in de huidige vorm functioneel niet herbruikbaar is als ICT-zaaksysteem binnen de IGJ. Het systeem is voor gebruikers te ingewikkeld gebouwd en er ontbreken te veel functionaliteiten die nodig zijn om het toezicht van de IGJ te ondersteunen. Wel zijn de onderliggende componenten volgens industriestandaard gebouwd en goeddeels herbruikbaar. Dit biedt volgens Atos in principe de mogelijkheid voor «herbouw», als hierbij weer gebruik kan worden gemaakt van het onderliggende RijksZaak platform. Atos merkt hierbij op dat eventuele herbouw een serieus project zal zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de wensen die voortkomen uit de specifieke werkzaamheden binnen de IGJ. Daarnaast moet de nog ontbrekende functionaliteit worden ontwikkeld.
# Vervolg – doorontwikkeling informatievoorziening IGJ
KPMG concludeerde eerder dit jaar dat de bestaande systemen voldoende robuust zijn om het toezicht van de IGJ in de komende jaren te blijven ondersteunen[3]. Dit geeft de IGJ de ruimte om verder te werken aan een toekomstbestendige informatievoorziening (IV) binnen haar organisatie. Hier ligt voor de IGJ een stevige opgave, waarbij de focus ligt op zowel de informatie governance als op informatietechnologie (IT) en gebruik.
[3] Zie ook Kamerstuk 33 149, nr. 66.
Dit najaar is de leiding van de IGJ gestart met het opnieuw vormgeven van de IV governance binnen haar organisatie. Daarbij is aandacht voor zowel het toezichtperspectief, het informatieperspectief als het IT-perspectief. Ook wordt de sturing op de IV en toekomstige IV-projecten beter belegd binnen de lijnorganisatie van de IGJ. Onder voorzitterschap van de inspecteur-generaal is een IV Sturingsoverleg ingericht, waarbij de inbreng van de toezichtafdelingen een nadrukkelijke plaats inneemt. De conclusies van Atos en de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken naar de ontwikkeling en implementatie van SPEC vormen een belangrijke basis voor dit traject. In het bijzonder gaat het om de rapporten van ABDTOPConsult en het onderzoeksbureau VKA, die de toenmalige Minister voor MZS eerder met uw Kamer heeft gedeeld.[4]
[4] Kamerstuk 33 149, nr. 66 en Kamerstuk 31 839, nr. 761.
De doelstelling is om te werken aan de verdere professionalisering van de IV zodat deze aansluit op de actuele stand van zaken binnen het toezicht van de IGJ en zo optimaal kan bijdragen aan de primaire taak van de organisatie.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers