kst-22026-435
's-Gravenhage 2013
Tweede Kamer der Staten-Generaal		2
Vergaderjaar 2013-2014

# 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens
# Nr. 435 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 oktober 2013
Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de drieëndertigste Voortgangsrapportage HSL-Zuid aan[1]. Deze voortgangsrapportage behandelt de verslagperiode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Over de problemen en oplossingsvoorstellen aangaande het hogesnelheidsvervoer bent u op 27 september jl. middels brief (Kamerstuk 22 026, nr. 430) geïnformeerd. In deze aanbiedingsbrief ga ik nog kort in op de financiële risico’s van het HSL-Zuid project.
[1] Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
# Risicoreservering HSL-Zuid project
Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreservering nog een bedrag beschikbaar van € 28,6 mln. De resterende claim (50%-waarde) op de risicoreservering bedroeg op datzelfde moment circa € 44 mln. Deze verwachte meerkosten kennen een onzekerheid van plus € 17 mln en minus € 15 mln. De omvang van het risicoprofiel is voor mij aanleiding om de resterende ruimte binnen de risicoreservering beschikbaar te houden voor aanwending in het HSL-project. Bovenstaand betreft enkel de risicoreservering met betrekking tot het aanlegproject HSL-Zuid.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld