Kennisgeving herstel kademuur Geulke
Start verkenning herstel kademuur Geulke
Met deze kennisgeving informeert het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg u over haar voornemen om over te gaan tot een verkenning voor project Herstel kademuur Geulke. Tevens krijgt u informatie over de projectopgave en de manier waarop u wordt betrokken (participatie). Wilt u verdiepende informatie over hoe u kunt meedoen? Leest u dan het participatieplan. Dit vindt u op onze website www.waterschaplimburg.nl/herstel-kademuur-geulke.Deze kennisgeving is een samenvatting van dat uitgebreidere participatieplan.
Aanleiding
Februari 2023 is tijdens de aanleg van een nieuwe toegangsbrug over de waterloop Geulke nabij de kruising Klinkenberg – Geuldalweg in Rothem vastgesteld dat de noordwestelijk gelegen kademuur over een lengte van circa 9 meter in slechte staat is. De aanleg van de brug is op dat moment tijdelijk stilgelegd voor nader onderzoek naar de stabiliteit van de kademuur en de relatie tussen de brug en kademuur. Op basis van specialistisch onderzoek is vastgesteld dat de beoogde fundering van de brug geen krachten afdraagt op de kademuur, maar dat vanuit veiligheidsoogpunt en ter voorkoming van verdere schade aan de kademuur acute maatregelen noodzakelijk waren. Waterschap Limburg heeft op basis van dit onderzoek een stempelconstructie aangebracht over de breedte van de waterloop waarmee de situatie tijdelijk is veiliggesteld en de aanleg van de brug kon worden afgerond. Herstel van dit deel van de kademuur is echter onvermijdelijk.
Scope
Primair richt de projectopdracht zich op het herstel van circa 9 meter kademuur. Omdat het herstel invloed kan hebben op de constructie van de brug alsook de aangrenzende gemeentelijke weg en aanwezige nutsleidingen dient naar een integrale oplossing te worden gezocht. Indien noodzakelijk zullen de werkzaamheden tevens gecombineerd worden met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan dit tracé van het Geulke.
Het projectgebied is gelegen ter hoogte van de kruising van wegen Klinkenberg en Geuldalweg in de wijk Rothem te Gemeente Meerssen, zie figuur 1.

Figuur 1: Projectlocatie kademuur Geulke te Rothem
Welke doelen willen we in dit project realiseren?
- Herstellen van 9 meter beschadigde kademuur naar een veilige en toekomstbestendige kademuur;
- Uitvoeren eventueel (regulier) onderhoud aan het beektracé.
Welke stappen zetten we in de participatie?
Om tot een gedragen oplossing te komen doorlopen we vanaf Q2 2025 twee sporen, de directe dialoog en de indirecte dialoog. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog treden we persoonlijk met elkaar in contact. Gezien de kleinschaligheid van het project wordt er voornamelijk ingezet op een directe dialoog. Hiervoor doorlopen wij de volgende stappen:
Fase 1: Verkenningsfase
Tijdens deze fase brengen we de knelpunten, wensen en ervaringen in het gebied in kaart, voeren we verkennende onderzoeken uit en stellen we op basis van deze onderzoeken de gewenste oplossingsrichting vast. Uitgangspunten hierbij zijn het kostenaspect, de snelheid van uitvoering en beheerbaarheid. Ook wordt er gekeken of er meekoppelkansen zijn met ruimtelijke ontwikkelingen van directe belanghebbenden binnen het project. Binnen deze fase vinden er keukentafelgesprekken plaats met directe belanghebbenden en overheden. Voor de brede omgeving vindt er een kennisgeving plaats via indirecte dialoog kanalen.
Fase 2: Ontwerpfase
Tijdens deze stap wordt de gewenste oplossingsrichting uitgewerkt tot een concept ontwerp. Over het conceptontwerp vindt terugkoppeling plaats naar de omgeving. Hierbij zijn de effecten van het conceptontwerp op de omgeving inzichtelijk. Binnen deze fase vinden er keukentafelgesprekken plaats met directe belanghebbenden en overheden voor het ophalen van de technische eisen en terugkoppelen van het concept ontwerp. Voor de brede omgeving wordt het conceptontwerp beschikbaar gesteld via de indirecte dialoog kanalen. Het doel van de terugkoppeling van het conceptontwerp is de kansen, mogelijkheden, belangen en inzichten met elkaar te bespreken. De informatie die hieruit volgt levert de input om het ontwerp definitief te maken. Het definitieve ontwerp wordt teruggekoppeld via directe dialoog aan de directe belanghebbenden, overheden. Afhankelijk van de omvang van de wijzigingen wordt beslist of een terugkoppeling via de indirecte dialoog kanalen noodzakelijk is. Tot slot volgt aan het einde van deze fase de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen.
Fase 3: Contract en aanbesteding
Tijdens deze fase wordt het technisch ontwerp voorbereid tot een contractstuk voor de uitvoeringsfase. In deze fase vinden er keukentafelgesprekken plaats met de directe belanghebbenden, omwonenden en overheden om afspraken te maken over de wijze van uitvoering van het project. Ook overige geïnteresseerden worden geïnformeerd over de uitvoering via de indirecte dialoog kanalen.
Hoe bereiken wij de omgeving?
Waterschap Limburg is initiatiefnemer van het project en betrekt uit dien hoofde de omgeving bij het project. Het waterschap coördineert en begeleidt dit participatietraject en wel als volgt. Wij benaderen de verschillende doelgroepen op verschillende wijze. Naast de eerder benoemde keukentafelgesprekken vindt er dialoog plaats via de volgende kanalen:
1. Huis- aan huis bewonersbrief voor omwonenden (burgers en bedrijven);
2. Persberichten voor omwonenden (burgers en bedrijven) en overige geïnteresseerden;
3. Publicaties binnen de digitale nieuwsgroep van de Gemeente Meerssen voor omwonenden (burgers en bedrijven) en overige geïnteresseerden;
4. Publicaties op de website van Waterschap Limburg voor omwonenden (burgers en bedrijven) en overige geïnteresseerden;
Wanneer doen we dat?
De onderstaande tabel geeft de planning van de genoemde participatieactiviteiten weer.

 *Q=kwartaal
Alternatieve oplossingsrichtingen kunnen tijdens de keukentafelgesprekken (fase 1 en 2) worden aangedragen tot uiterlijk eind september 2025 (t/m Q3 2025). Zodra het conceptontwerp gereed is, kan er gedurende 3 weken inbreng gegeven worden.
Contact
Waterschap Limburg vindt het belangrijk om contact te houden met de betrokkenen in het gebied. Daarvoor gebruiken we de website www.waterschaplimburg.nl/herstel-kademuur-geulke
Hier verzamelen we informatie over het gebied, het project, geven we antwoorden op veel gestelde vragen en delen we aanvullende informatie die in de loop van het proces beschikbaar komt. Via de website kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Elise Eskes. Elise is bereikbaar via +31 (0)88-88 90 100 of projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl
Rechtsbescherming
In de planvorming van het project herstel kademuur Geulke, nemen we geen voorkeursbeslissing in de zin van de Omgevingswet. Het ontwerp is een bestuurlijke voorkeur en geen voorkeursbeslissing. Op het ontwerp kan de omgeving reageren. Pas aan het einde van planuitwerking fase worden besluiten genomen die openstaan voor rechtsbescherming. Daarover informeren wij u later.